- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru aprobarea cadrului general de dezvoltare a infrastructurilor de transport, a cadrului general de creştere a eficienţei sistemului naţional de transport şi a regulilor generale de finanţare a infrastructurilor de transport, pe baza conţinutului documentului strategic Master Planul General de Transport al României

Având în vedere că Acordul de Parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2 stabileşte principiile de dezvoltare a reţelelor de transport privind “planificarea, dezvoltarea şi exploatarea reţelelor transeuropene de transport care contribuie la realizarea unor obiective deosebit de importante ale Uniunii Europene,

luând în considerare necesitatea  elaborării unui instrument de lucru  care să  analizeze situaţia existentă, să stabilească nevoile de dezvoltare şi să prioritizeze pe baze economice solide, proiectele de infrastructură de transport la nivel naţional,

având în vedere că adoptarea prin act normativ a regulilor generale privind dezvoltarea infrastructurilor de transport în conformitate cu prevederile Master Planului General de Transport al României reprezintă o condiţionalitate ex-ante a finanţărilor din cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare în domeniul transporturilor, având tematica 7.1, 7.2, 7.3 – Sectorul transport rutier, feroviar, naval şi altele – îmbunătăţirea conectivităţii, în special cu TEN-T,

luând în considerare că neadoptarea măsurilor propuse nu asigură nici punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi nici îndeplinirea principalului rol al Guvernului, care este acela de a realiza anumite obiective de politică internă şi externă a ţării, cu impact deosebit asupra dezvoltării economice a ţării şi cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public,

întrucât amânarea adoptării acestor măsuri în domeniul promovării proiectelor de modernizare şi dezvoltare a infrastructurilor de transport va conduce la întreruperea finanţării din partea Uniunii Europene,

luând în considerare că absenţa unui plan aprobat la nivel naţional pentru realizarea proiectelor în domeniul transporturilor poate prezenta riscuri în ceea ce priveşte dezvoltarea echilibrată a infrastructurilor de transport şi neutilizarea Fondului de coeziune şi Fondului european de dezvoltare regional pentru domeniul transporturilor, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,

întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

- CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul general de dezvoltare a infrastructurilor de transport rutiere, feroviare, aeriene, navale şi intermodale, cadrul general de creştere a eficienţei sistemului naţional de transport, precum şi regulile generale de finanţare a infrastructurilor de transport, în conformitate cu prevederile documentului strategic Master Planul General de Transport al României.

Art. 2. - (1) Dezvoltarea infrastructurilor de transport ale României are scopul de a  contribui la creşterea mobilităţii persoanelor şi mărfurilor prin intermediul unui sistem naţional de transport durabil, care respectă cerinţele de mediu, echilibrat şi eficient din punct de vedere economic, capabil să răspundă nevoilor de transport ale economiei naţionale şi ale economiei Uniunii Europene.

(2) Politicile şi strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de transport au în vedere susţinerea creşterii competitivităţii economiei naţionale şi se aliniază politicilor şi strategiilor de consolidare a siguranţei naţionale.

(3) Politicile şi strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de transport din România se aliniază principiilor şi obiectivelor strategice definite şi adoptate de Uniunea Europeană în vederea constituirii Spaţiului European Unic al Transporturilor.

(4) Dezvoltarea infrastructurii de transport a României, indiferent de sectorul la care se referă, are la bază următoarele principii:

a) Principiul dezvoltării strategice, potrivit căruia infrastructura de transport a României este dezvoltată în acord cu obiectivele strategice la nivel european şi în raport cu nevoile de dezvoltare economică a României aşa cum acestea au fost identificate în Master Planul General de Transport;

b) Principiul accesibilităţii la infrastructura de transport, potrivit căruia coridoarele de legătură strategice şi inter-coridoarele de legătură strategice sunt astfel dezvoltate pe teritoriul României încât să asigure accesul populaţiei şi a mediului de afaceri la reţeaua de transport naţională şi europeană;

c) Principiul dezvoltării echilibrate a infrastructurii de transport, pe baza căruia dezvoltarea reţelei de transport naţionale se face echilibrat pe teritoriul fiecărei regiuni de dezvoltare a României astfel încât să se asigure o dezvoltare sustenabilă, pe termen lung, a tuturor regiunilor;

d) Principiul performanţei economice, potrivit căruia orice proiect de infrastructură de transport va fi inclus în strategia de implementare numai dacă acesta îndeplineşte condiţiile de sustenabilitate economică astfel cum acestea rezultă din testarea proiectelor cu ajutorul Modelului Naţional de Transport şi cu ajutorul instrumentului de analiză cost-beneficiu;

e) Principiul conectivităţii, pe baza căruia oraşele/municipiile/municipiile reşedinţă de judeţ au asigurată conectivitatea direct sau indirect la coridoarele de transport de pe teritoriul României cu scopul de a îmbunătăţi mobilitatea populaţiei şi a mediului de afaceri din zonele cu potenţial de dezvoltare urbană şi de a stimula atragerea de investitori;

f) Principiul bunei gestiuni, potrivit căruia administratorii infrastructurii de transport de pe teritoriul României şi operatorii de servicii publice au obligaţia de a asigura un management eficient pentru infrastructura şi resursele pe care le administrează atât pentru desfăşurarea activităţii de investiţii cât şi pentru activitatea de întreţinere, reparaţii curente şi mentenanţă necesară infrastructurii de transport;

g) Principiul conectivităţii transeuropene, conform căruia coridoarele de transport sunt astfel elaborate şi dezvoltate în cadrul Master Planului General de Transport încât să asigure conectivitatea acestora cu principalele coridoare de transport ale ţărilor vecine, astfel încât mobilitatea populaţiei şi a mediului de afaceri să fie asigurată şi în context european şi internaţional;

h) Principiul asigurării siguranţei în circulaţie, conform căruia la dezvoltarea şi implementarea proiectelor de infrastructură de transport se va lua în considerare îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei ca factor determinant în reducerea riscurilor de accidente şi de blocaje în traficul rutier pentru a asigura transportul populaţiei şi a mediului de afaceri în conformitate cu standardele Uniunii Europene;

i) Principiul respectării direcţiilor de dezvoltare la nivel european, potrivit căruia infrastructura de transport a României se dezvoltă în acord cu politicile de dezvoltare a infrastructurii la nivel european, cu respectarea regulamentelor şi/sau directivelor europene în vigoare referitoare la reţeaua TEN-T  Centrală şi Globală.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- activitate de dezvoltare a infrastructurii - activitate desfăşurată de administratorii de infrastructură care implementează proiecte de infrastructură de transport astfel cum acestea au fost identificate prin Master Planul General de Transport şi în condiţiile asigurării de resurse financiare potrivit legii;

- activitate de întreţinere şi reparaţii curente - activitate desfăşurată de administratorii de infrastructură în conformitate cu normele tehnice în vigoare pentru a desfăşura lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, astfel încât să se asigure cel puţin menţinerea la acelaşi nivel a parametrilor de performanţă şi siguranţă ai infrastructurii;

- administrator de infrastructură - orice societate comercială/regie autonomă sau altă entitate legal constituită care are în atribuţii şi/sau în responsabilitate administrarea infrastructurii de transport conform legii şi care deţine un contract de administrare/concesiune/subconcesiune legal încheiat potrivit legii;

- autostradă/drum expres fazat tehnic - prima etapă de dezvoltare a unei autostrăzi sau drum expres  cu realizarea unui singur sens cu două benzi la profil 1x1 pentru care s-a realizat un coridor de expropriere la nivel de autostradă/ drum expres. Caracteristicile tehnice specifice autostrăzii sau drumului expres, respectiv razele de curbură, declivităţile reduse, lipsa intersecţiilor, sau trecerile la nivel cu alte drumuri sau căi ferate, restricţionarea totală a accesului pietonal şi tranzitarea localităţilor se asigură din faza I a proiectului, urmând ca în faza a II-a de implementare a proiectului să se realizeze complet obiectivul rutier la profil 2x2;

- coridor rutier de legătură strategică - acea categorie de coridor situat pe reţeaua de transport TEN-T Centrală şi/sau TEN-T Globală, care asigură conectivitatea între minimum două regiuni de dezvoltare ale României, prevăzute în Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi are ca structuri ale proiectelor de implementare, regimul de drum expres, drum expres fazat tehnic, autostradă sau autostradă fazată tehnic. Fiecare coridor de transport rutier strategic este format din proiecte de infrastructură rutieră individuale, delimitate tehnic, cu perioade de implementare şi costuri diferite. Coridoarele rutiere de legătură strategică au fost stabilite cu respectarea următoarelor criterii:

- criteriul de conectivitate: potrivit acestuia coridorul de transport rutier trebuie să asigure conectivitatea pentru minim două regiuni de dezvoltare ale României;

- criteriul de accesibilitate: conform căruia orice coridor de transport rutier trebuie să asigure accesibilitatea populaţiei şi a mediului de afaceri pe care o deserveşte;

- criteriul timp de întârziere în trafic: potrivit căruia coridoarele de transport rutier trebuie să contribuie semnificativ la reducerea timpilor de întârziere în trafic;

- criteriul reducerea blocajelor în trafic: conform căruia coridoarele de transport rutier contribuie la reducerea blocajelor în trafic dar şi la reducerea riscului de accidente rutiere;

- criteriul de mediu: conform căruia orice coridor de transport rutier trebuie să asigure conectivitatea regională şi continentală cu un impact cât mai redus asupra mediului şi asupra ariilor protejate.

- coridor feroviar de legătură strategică - acea categorie de coridor situat pe reţeaua de transport TEN-T Centrală şi/sau TEN-T Globală, care asigură conectivitatea între minim două regiuni de dezvoltare ale României, prevăzute în Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, destinate transportului pe calea ferată pentru călători şi marfă, pentru care structura proiectelor de implementare este de reabilitare/modernizare/extindere şi electrificare a liniei de cale ferată la viteza şi declivitatea stabilită în conformitate cu standardele europene în domeniu; fiecare coridor de transport feroviar strategic este format din proiecte de infrastructură feroviară individuale, delimitate tehnic, cu perioade de implementare şi costuri diferite;

- drumuri eurotrans, asigură conexitatea între coridoare şi inter-cordidoarele de legătură de transport stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi reţelele de transport rutiere din ţările vecine, fiind formate din unul sau mai multe drumuri naţionale pentru care sunt propuse lucrări de reabilitare/modernizare/ extindere/consolidare conform stării tehnice pe care acestea o au;

- drumuri expres, asigură legătura între cel puţin două regiuni de dezvoltare ale României, în lungul coridoarelor de transport rutier strategice. Drumurile expres sunt construite potrivit standardelor tehnice în vigoare, cu două sau mai multe benzi pe sens, nu vor intersecta la nivel alte drumuri sau căi ferate, nu vor tranzita localităţi şi nici nu vor fi prevăzute cu sensuri giratorii sau semafoare electrice;

- drumuri transregio,  asigură accesul populaţiei şi al mediului de afaceri între coridoarele de legătură rutieră strategice şi inter-coridoarele de legătură strategică definite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, fiind formate din unul sau mai multe drumuri naţionale pentru care sunt propuse lucrări de reabilitare/modernizare/ extindere/consolidare conform stării tehnice pe care acestea o au;

- infrastructură de transport – infrastructură de transport rutier, feroviar, naval, aerian, metrou şi intermodal/ multimodal, care face parte din domeniul public al Statului Român sau după caz, al Unităţilor Administrativ Teritoriale pentru transportul intermodal/multimodal ori, după caz, din domeniul privat al  operatorilor de servicii care au în administrare aerodromuri pe teritoriul României, dezvoltată în acord cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Master Planului General de Transport, indiferent de sursa de finanţare;

- inter-coridor rutier de legătură strategică - acea categorie de coridor care este situat pe reţeaua de transport TEN-T Centrală şi/sau TEN-T Globală şi asigură accesul populaţiei şi a mediului de afaceri din municipiile reşedinţă de judeţ sau din alte localităţi urbane ale României la coridoarele de transport strategice sau între acestea; structurile proiectelor de implementare ale acestora sunt în regim tehnic de drum expres, precum şi în regim tehnic de drum expres fazat tehnic; fiecare inter-coridor rutier de legătură strategică este format din proiecte de infrastructură rutieră individuale, delimitate tehnic, cu perioade de implementare şi costuri diferite;

- inter-coridor feroviar de legătură strategică – acea categorie de coridor care este situat pe reţeaua de transport TEN-T Centrală şi/sau TEN-T Globală şi asigură conectivitatea la coridoarele feroviare de legătură strategică de pe teritoriul României pentru călători şi transportul de marfă pentru care structura proiectelor de implementare sunt reabilitare/modernizare/extindere a liniei de cale ferată sau reabilitare/ modernizare/extindere şi electrificarea liniei de cale ferată la standardele de viteză şi declivitate prevăzute de normele europene; fiecare inter-coridor feroviar de legătură strategică este format din proiecte de infrastructură feroviară individuale, delimitate tehnic, cu perioade de implementare şi costuri diferite;

- Master Plan General de Transport (MPGT) - document strategic de dezvoltare a infrastructurii de transport, care stabileşte obiectivele strategice, Modelul Naţional de Transport, coridoarele de transport, intervenţiile specifice şi scenariile de implementare pentru dezvoltarea echilibrată, sustenabilă şi armonizată cu obiectivele strategice transeuropene a infrastructurii de transport de pe teritoriul României;

- Modelul National de Transport - instrument de decizie managerial care utilizează date de natura economică, demografică şi de transport pe baza căruia se determină prognozele de trafic pentru toate modurile de transport, la nivelul unui proiect de infrastructură de transport, utilizate pentru fundamentarea analizei cost-beneficiu in vederea prioritizarii proiectelor de infrastructura de transport;

- Modelul de Analiză Cost-Beneficiu - instrument analitic, utilizat pentru a estima, din punct de vedere al beneficiilor şi costurilor, impactul socio-economic datorat implementării unui proiect sau a unei politici guvernamentale;

- operator de centru intermodal/multimodal – operator economic de drept public sau privat care desfăşoară activităţile specifice din centrul intermodal/multimodal pe bază de contract legal încheiat cu proprietarul sau cu administratorul infrastructurii de transport multimodal, după caz;

- operator de transport - orice operator economic public sau privat, care a obţinut o licenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a cărui activitate principală constă în  prestarea de servicii de transport;

- plăţi de disponibilitate - plăţi făcute de stat investitorilor, condiţionate de îndeplinirea anumitor condiţii contractuale, cu privire la proiecte privind infrastructurile de transport;

- proiect de infrastructură de transport - proiect finanţat din fonduri structurale, cofinanţare din bugetul de stat, surse ale bugetului de stat, surse împrumutate sau alte surse legal constituite care a fost testat sau care urmează a fi testat cu ajutorul Modelului Naţional de Transport, a instrumentului de analiză cost-beneficiu şi care este în acord cu obiectivele strategice de dezvoltare a infrastructurii de transport definite în scenariul de referinţă 2014-2030 din cadrul Master Planului General de Transport;

- serviciul datoriei - totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice provenind din finanţările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, cu privire la proiecte derulate de Ministerul Transporturilor sau de entităţi care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

- sursă de finanţare - sursă care provine din fonduri structurale, din  bugetul de stat, din venituri proprii ale operatorilor de infrastructură, din surse împrumutate sau alte surse legal constituite care sunt utilizate pentru a dezvolta infrastructura de transport în acord cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;

- strategie de implementare a proiectelor - strategie care ordonează proiectele de infrastructură de transport în vederea implementării în funcţie de sustenabilitatea economică, apartenenţa la reţeaua TEN-T Centrală şi Globală, impactul asupra mediului, precum şi în funcţie de resursele financiare de care dispune România în perioada 2014-2030;

- taxe partajate în transport - fonduri suplimentare faţă de fondurile prevăzute la art. 5 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă, cu scopul de a asigura echilibrarea între modurile de transport, precum şi pentru a asigura finanţarea activităţii de întreţinere şi reparaţii curente ale infrastructurii de transport;

- transportul multimodal – acel transport în care activitatea specifică transportului se realizează prin intermediul a cel puţin două moduri de transport;

- transportul intermodal de marfă - este un caz particular al transportului multimodal care păstrează aceeaşi unitate de încărcare pe tot parcursul expediţiei de marfă.

Art. 4 (1) Proiectele de infrastructură de transport definite în cadrul prezentei legi au fost definite pentru a răspunde inclusiv priorităţilor strategice ale Uniunii Europene în domeniul transporturilor şi pot fi finanţate din fonduri nerambursabile alocate în acest scop de Comisia Europeană.

(2) Regulile definite în cadrul prezentei legi privind promovarea şi implementarea proiectelor de infrastructură de transport se referă exclusiv la proiectele prevăzute la alin. (1).

- (3) Pentru proiectele de infrastructură de transport prevăzute la alin. (1) valorile indicatorilor tehnico-economici, menţionate în anexe, sunt estimative. Valorile finale ale acestor indicatori se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Promovarea, finanţarea şi implementarea altor proiecte de infrastructură de transport decât cele prevăzute la alin. (1) se realizează conform dispoziţiilor legale în vigoare.

- CAPITOLUL II

Finanţarea infrastructurilor de transport aflate în domeniul public al statului şi sub administrarea Ministerului Transporturilor

Art. 5. - (1) Finanţarea activităţilor de dezvoltare, modernizare, reabilitare, reînnoire, reparaţii, şi întreţinere a infrastructurilor de transport se asigură, după caz, din fonduri alocate de la bugetul de stat, din fonduri rambursabile şi nerambursabile de la Uniunea Europeană şi de la alte organisme financiare internaţionale, din venituri proprii ale administratorilor de infrastructură sau din alte surse, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

(2) Pentru activităţile de investiţii privind dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi reînnoirea infrastructurilor de transport, precum şi pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii ale acestora, din bugetul de stat se alocă anual un procent de minimum 2% din PIB prin bugetul Ministerului Transporturilor, în calitate de ordonator principal de credite, odată cu aprobarea legii bugetului de stat.

(3) In limita procentului prevăzut la alin. (2) este inclusă şi contribuţia României la cofinanţarea proiectelor de infrastructură de transport finanţate din fonduri rambursabile şi nerambursabile, contribuţia României la cheltuielile neeligibile aferente finanţărilor din fonduri rambursabile şi nerambursabile, precum şi contravaloarea fondurilor rambursabile şi nerambursabile alocate României de către organismele financiare internaţionale.

(4) În limita procentului prevăzut la alin. (2) nu sunt incluse subvenţiile,  compensaţiile prevăzute de lege precum şi orice altă formă legală de sprijin a obligaţiilor de serviciu public privind transportul pasagerilor. De asemenea, în limita procentului prevăzut la alin. (2) nu sunt incluse serviciul datoriei şi plăţile de disponibilitate.

Art. 6. - (1)  Distribuţia generală pe categorii de fonduri în perioada 2014-2020 a fondurilor publice alocate în conformitate cu dispoziţiile art. 5 este cea stabilită în cadrul Master Planului General de Transport al României:

- 25% pentru întreţinerea şi repararea infrastructurilor de transport rutieră, feroviară şi navală;

- 28% pentru reabilitarea şi reînnoirea infrastructurilor de transport terestru;

- 47% pentru investiţii privind extinderea şi modernizarea infrastructurilor de transport.

(2) Fondurile disponibile în perioada 2014-2020 în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) pentru finanţarea  activităţilor de întreţinere şi reparare a infrastructurilor de transport se alocă de către Ministerul Transporturilor pe moduri de transport astfel:

- 60% pentru întreţinerea reţelei rutiere naţionale;

- 36,5% pentru întreţinerea şi reparaţiile curente ale infrastructurii feroviare;

- 3,5% pentru întreţinerea şenalului navigabil al Dunării.

(3) Fondurile disponibile în perioada 2014-2020 în conformitate cu dispoziţiile alin.1 pentru reînnoirea şi reabilitarea infrastructurilor de transport terestru se alocă de către Ministerul Transporturilor pe moduri de transport astfel:

- minimum 30% pentru reînnoirea şi reabilitarea reţelei feroviare;

- diferenţa fondurilor pentru reînnoirea şi reabilitarea reţelei rutiere naţionale, inclusiv recuperarea integrală a restanţelor privind lucrările de reînnoire neefectuate în perioada anterioară.

(4) Fondurile disponibile în perioada 2014-2020 pentru investiţii de dezvoltare şi modernizare a infrastructurilor de transport alocate din Fondul de Coeziune se distribuie de către Ministerul Transporturilor pe moduri de transport astfel:

- 45% - transport rutier;

- 33% - transport feroviar;

- 6% - transport naval;

- 16% - transport cu metroul în Bucureşti.

(5) Fondurile disponibile în perioada 2014-2020 pentru investiţii de dezvoltare şi modernizare a infrastructurilor de transport alocate din Fondul European de Dezvoltare Regională se distribuie de către Ministerul Transporturilor pe moduri de transport astfel:

Fondurile disponibile în perioada 2014-2020 pentru investiţii de dezvoltare şi modernizare a infrastructurilor de transport alocate din Fondul European de Dezvoltare Regională se distribuie de către Ministerul Transporturilor pe moduri de transport astfel:

- 66,5% - transport rutier, inclusiv măsuri de siguranţă;

- 22% - transport feroviar, inclusiv măsuri de siguranţă;

- 2,5% - transport aerian,  inclusiv măsuri de siguranţă;

- 2% - transport naval,  inclusiv măsuri de siguranţă;

- 7% - transport multimodal.

(6)   Regulile de finanţare din fonduri publice a infrastructurilor de transport prevăzute la alin. (1)-(5) pentru perioada 2014-2020 se referă la întreaga perioadă şi includ fondurile alocate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(7) Pentru perioadele ulterioare anului 2020, cotele procentuale alocate pentru finanţarea  infrastructurilor de transport se stabilesc după actualizarea proiectelor conform dispoziţiilor art. 50 alin. (1).

Art. 7. - Administratorii de infrastructură de transport pot asigura anual prin bugetele de venituri şi cheltuieli, surse de finanţare proprii rezultate din disponibilul care provine din amortizare şi profitul net, evidenţiate distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activitatea de întreţinere şi de reparaţii curente necesare infrastructurii de transport, ulterior finalizării procesului de implementare, precum şi cu dotarea cu echipamente  pentru retehnologizare, în condiţiile legii.

Art. 8. - (1) Ministerul Transporturilor în calitate de acţionar unic sau de acţionar majoritar poate organiza cu respectarea legii, vânzarea prin licitaţie publică la bursă a unor pachete de acţiuni, prin metoda IPO, cu menţinerea controlului exercitat de către Statul Român asupra administratorilor de infrastructură astfel încât sumele rezultate din vânzarea acţiunilor să constituie sursă proprie de finanţare sau în completare pentru dezvoltarea unor proiecte de infrastructură de transport.

(2) Ministerul Finanţelor Publice, cu respectarea prevederilor legale privind datoria publică şi deficitul bugetar, alocă din surse împrumutate contractate potrivit legii, anual începând cu anul 2019 până în anul 2023 un procent de 0,85% din PIB prin bugetul Ministerului Transporturilor odată cu aprobarea Legii bugetului de stat, pentru implementarea proiectelor de infrastructură din domeniul rutier şi feroviar de pe reţeaua de transport TEN-T Centrală şi Globală.

(3) În aplicarea prevederilor alin.(2), Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Transporturilor este abilitat să iniţieze şi să deruleze procedurile legale necesare astfel încât contractele de împrumut să fie încheiate şi tragerile să fie operaţionale începând cu anul 2019.

(4) În perioada 2016-2018 se alocă anual prin bugetul Ministerului Transporturilor, suplimentar faţă de cele prevăzute anual în buget, credite de angajament în limita procentului prevăzut la alin.(2) pentru proiectele de infrastructură de transport rutier şi feroviar de pe reţeaua TEN-T Centrală şi Globală, pe baza cărora administratorii de infrastructură derulează procedurile de achiziţie publică, astfel încât începând cu anul 2019 să se poată efectua plăţi pentru executarea de lucrări/prestarea de servicii, cu respectarea prevederilor legale, necesare implementării proiectelor de infrastructură.

Art. 9. - (1) Administratorii de infrastructură de transport pot contracta în condiţiile legii, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Transporturilor împrumuturi pentru dezvoltarea şi implementarea de proiecte de infrastructură de transport cu garantarea acestora cu active care fac parte din infrastructura de transport domeniul privat al Statului Român.

(2) Ratele aferente creditului şi dobânzilor aferente împrumuturilor contractate potrivit alin. (1), pe perioada de implementare a proiectelor de infrastructură se rambursează din surse proprii prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli al administratorilor de infrastructură de transport.

Art. 10. - (1) Administratorii de infrastructură de transport pot primi anual în cadrul totalului cheltuielilor de investiţii şi întreţinere prevăzute în bugetul lor de venituri şi cheltuieli, sume în limita a 5% din acest total, denumite Fond pentru Intervenţii în Situaţii de Urgenţă (F.I.S.U.), care sunt necesare pentru a interveni în situaţii de calamităţi naturale, accidente precum şi pentru alte situaţii de urgenţă.

(2) Modul de utilizare a F.I.S.U. se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor.

(3) Acţiunile finanţate din F.I.S.U. se supun prevederilor legale privind achiziţiile publice.

- CAPITOLUL III

Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier

Art. 11. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă în infrastructura de transport rutier sunt cuprinse autostrăzile, autostrăzile fazate tehnic, drumurile expres, drumurile expres fazate tehnic, drumurile transregio, drumurile eurotrans, variantele ocolitoare ale localităţilor precum şi drumurile de legătură la reţeaua TEN-T Centrală şi Globală.

Art. 12. - (1) Coridoarele rutiere de legătură strategică ale României sunt:

- Coridorul 1A (ramura nordică a coridorului european Rin-Dunăre) – Regiunea de Dezvoltare Sud-Est – Regiunea de Dezvoltare Bucureşti–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - Regiunea de Dezvoltare Centru – Regiunea de Dezvoltare Vest – Graniţa cu Ungaria, cu o lungime estimate de 290,6 km;

- Coridorul 1B – Regiunea de Dezvoltare Bucureşti–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia  - Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, cu o lungime estimată  de 429 km;

- Coridorul 1C (ramura nordică) – Regiunea de Dezvoltare Nord-Est – Regiunea de Dezvoltare Centru – Regiunea de Dezvoltare Vest – Graniţa cu Ungaria, cu o lungime estimată de 542,6 km;

- Coridorul 1D (ramura sudică a coridorului european Rin-Dunăre) - Regiunea de Dezvoltare Bucureşti–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - Regiunea de Dezvoltare Vest – Graniţa cu Ungaria, cu o lungime estimată de 441 km;

- Coridorul 1E – Regiunea de Dezvoltare Bucureşti–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Centru, cu o lungime estimată de 109,3 km;

- Coridorul 1F (ramura sudică)– Regiunea de Dezvoltare Nord-Est – Regiunea de Dezvoltare Centru – Regiunea de Dezvoltare Vest – Graniţa cu Ungaria, cu o lungime estimată de 279,9 km.

(2) Proiectele aferente coridoarelor rutiere de legătură strategică sunt prevăzute detaliat în anexa nr. 1.

Art. 13. - Inter-coridoarele rutiere de legătură strategică sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 14. -  Harta coridoarelor rutiere de legătură strategică şi a inter-coridoarelor rutiere de legătură strategică este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 15. - (1) Pentru a asigura conectivitatea la coridoarele rutiere de legătură strategică şi la inter-coridoarele rutiere de legătură strategică în vederea asigurării mobilităţii populaţiei şi a mediului de afaceri se stabileşte o nouă categorie de drumuri transregio şi eurotrans identificate prin Master Planul General de Transport al României.

(2) Lista drumurilor transregio şi eurotrans potrivit prevederilor alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 16. - (1) Pentru dezvoltarea infrastructurii de transport rutier a României dar şi pentru a susţine dezvoltarea economică a localităţilor urbane, pentru a reduce riscul de blocaje în traficul rutier şi riscul de accidente în interiorul localităţilor urbane se stabileşte lista variantelor ocolitoare care facilitează tranzitul pe coridoarele de legătura strategică, şi asigură accesul centrelor urbane la reţeaua de drumuri.

(2) Lista variantelor ocolitoare a localităţilor, stabilită potrivit prevederilor alin. (1), este prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 17. - (1) Structurile proiectelor de infrastructură de transport rutier prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt stabilite la data elaborării Master Planului General de Transport cu ajutorul Modelului Naţional de Transport precum şi a Modelului de Analiza Cost-Beneficiu, având la bază criteriul de sustenabilitate economică al proiectelor, şi sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2, 4 şi 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) În cazuri temeinic justificate, la elaborarea studiului de fezabilitate de către administratorul de infrastructură de transport şi odată cu definitivarea soluţiei tehnice de realizare a proiectului de infrastructură rutieră, structura proiectului, propusă in Master Planul General de Transport, poate fi modificată doar cu avizul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor, în condiţiile legii.

Art. 18. – Prioritizarea proiectelor de infrastructură de transport rutieră în vederea implementării s-a realizat în funcţie de sustenabilitatea economică, apartenenţa la TEN-T Centrală şi Globală, dezvoltarea echilibrata a infrastructurii naţionale, impactul asupra mediului precum şi în funcţie de fondurile disponibile în perioada 2014-2030.

Modificarea listei de priorităţi pentru proiectele de infrastructură de transport rutier, prevăzute la art. 55, se face în cazuri temeinic justificate, prin hotărâre a Guvernului, numai în următoarele situaţii:

a) există investiţii ale mediului de afaceri care urmează a se implementa într-o anumită zonă cu impact major de dezvoltare economică;

b) există un efect de supra aglomerare a unei zone ca urmare a creşterii gradului de motorizare a populaţiei sau a mediului de afaceri;

c) au avut loc modificări ale strategiilor de dezvoltare a coridoarelor de transport rutier, la nivel european;

d) au avut loc modificări majore în contextul de dezvoltare economică la nivel internaţional şi se impune o protejare a intereselor legitime de dezvoltare ale României.

e) au avut loc modificări majore la nivel geo-strategic în zona de interes a României.

- CAPITOLUL IV

Dezvoltarea infrastructurii de transport feroviar

Art. 19. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă în categoria proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de transport feroviar sunt cuprinse coridoarele feroviare de legătură strategică, inter-coridoarele feroviare de legătură strategică, coridoarele feroviare transfrontaliere, coridoarele feroviare strategice pentru dezvoltarea economiei precum şi coridoare feroviare strategice cu servicii feroviare îmbunătăţite şi orar cadenţat.

Art. 20. - (1) Coridoarele feroviare de legătură strategică ale României sunt:

- Coridorul feroviar 6A (ramura nordică a coridorului european Rin-Dunăre) – Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - Regiunea de Dezvoltare Bucureşti–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - Regiunea de Dezvoltare Centru – Regiunea de Dezvoltare Vest – Graniţa cu Ungaria, cu o lungime estimată de 470 km;

- Coridorul feroviar 6B (ramura sudică a coridorului european Rin-Dunăre) – Regiunea de Dezvoltare Bucureşti–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia – Regiunea de Dezvoltare Vest – Graniţa cu Ungaria, cu o lungime estimată de 590 km;

- Coridorul feroviar 6C – Regiunea de Dezvoltare Bucureşti–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, cu o lungime estimată de 432 km;

- Coridorul feroviar 6D – Graniţa cu Ungaria - Regiunea de Dezvoltare Vest – Regiunea de Dezvoltare Centru – Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, cu o lungime estimată de 661 km.

(2) Proiectele aferente coridoarelor feroviare de legătură strategică sunt prevăzute detaliat în anexa nr. 6.

Art. 21. - Inter-coridoarele feroviare de legătură strategică sunt prevăzute in anexa nr. 7.

Art. 22. - Harta coridoarelor feroviare de legătură strategică şi a inter-coridoarelor feroviare de legătură strategică este prevăzută în anexa nr.8.

Art. 23. - Pentru a asigura conectivitatea reţelei de transport feroviar situată pe teritoriul României cu reţelele de transport feroviar situate pe teritoriul ţărilor vecine se stabileşte lista coridoarelor feroviare transfrontaliere, prevăzută în anexa nr.9.

Art. 24. - Pentru a susţine dezvoltarea economică a României precum şi a unor sectoare de activitate din economia României se stabilesc coridoarele feroviare strategice pentru dezvoltarea economiei, prevăzute în  anexa nr. 10.

Art. 25. - Pentru a asigura servicii de calitate destinate transportului feroviar de călători, dar şi pentru a creşte nivelul de atractivitate pentru transportul feroviar de călători, se stabilesc prin prezenta ordonanţă de urgenţă, coridoarele feroviare strategice cu servicii feroviare îmbunătăţite şi orar cadenţat, prevăzute în anexa nr. 11.

Art. 26. - (1) Structurile proiectelor de infrastructură de transport feroviar prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt stabilite la data elaborării Master Planului General de Transport cu ajutorul Modelului Naţional de Transport precum şi a Modelului de Analiză Cost-Beneficiu, având la bază criteriul de sustenabilitate economică a proiectelor şi sunt prevăzute în anexele 6, 7, 9, 10 şi 11 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) În cazuri temeinic justificate, la elaborarea studiului de fezabilitate de către administratorul de infrastructură de transport feroviar şi odată cu definitivarea soluţiei tehnice de realizare a proiectului de infrastructură feroviară, structura proiectului din Master Planul General de Transport poate fi modificată doar cu avizul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor, în condiţiile legii.

Art. 27. – Prioritizarea proiectelor de infrastructură de transport feroviară în vederea implementării s-a realizat în funcţie de sustenabilitatea economică, apartenenţa la TEN-T Centrală şi Globală, dezvoltarea echilibrata a infrastructurii naţionale, impactul asupra mediului precum şi în funcţie de fondurile disponibile în perioada 2014-2030.

Modificarea listei de priorităţi pentru proiectele de infrastructură de transport feroviară, prevăzute la art. 55, se face în cazuri temeinic justificate, prin Hotărâre a Guvernului României numai în următoarele situaţii:

a) există investiţii ale mediului de afaceri care urmează a se implementa într-o anumită zonă cu impact major de dezvoltare economică;

b) au avut loc modificări ale strategiilor de dezvoltare a coridoarelor de transport feroviar, la nivel european;

c) au avut loc modificări majore în contextual de dezvoltare economică la nivel internaţional şi se impune o protejare a intereselor legitime de dezvoltare ale României;

d) au avut loc modificări majore la nivel geo-strategic în zona de interes a României.

- CAPITOLUL V

Dezvoltarea infrastructurii de transport naval

Art. 28. - (1) În infrastructura de transport naval, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt cuprinse căile navigabile interioare şi porturile dunărene respectiv maritime situate de-a lungul fluviului Dunărea şi la Marea Neagră.

(2) Proiectele aferente infrastructurii de transport naval cuprind lucrări pentru:

a) modernizarea, dezvoltarea şi menţinerea caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii de transport naval, precum şi a oricăror reţele de utilităţi existente pe teritoriul porturilor, astfel cum sunt stabilite prin planurile de proiectare sau cărţile tehnice aferente fiecărui element de infrastructură sau grupuri de elemente reprezentând o unitate funcţională, după caz;

b) realizarea proiectelor de modernizare şi dezvoltare a porturilor;

c) dezvoltarea structurii funcţionale a porturilor pentru transformarea lor în centre logistice şi integrarea lor în sistemul de transport intermodal/multimodal;

d) asigurarea siguranţei traficului prin asigurarea în permanenţă a adâncimilor minime ale bazinelor portuare şi la dane, astfel cum sunt stabilite prin planurile de proiectare ale acestor elemente de infrastructură;

e) repararea şi întreţinerea infrastructurii de cale navigabilă interioară;

f) asigurarea adâncimilor minime de navigaţie la nivelul valorilor comunicate oficial.

Art. 29. - (1) Pentru a asigura o dezvoltare coerentă şi echilibrată a infrastructuri de transport naval pe teritoriul României prin Master Planul General de Transport se stabileşte reţeaua economică a porturilor definită ca o reţea de porturi destinate traficului naval de mărfuri şi persoane, situate de-a lungul reţelei de transport TEN-T Centrală şi Globală, care contribuie la creşterea capacităţii de operare a mărfurilor şi a persoanelor, prevăzută în anexa nr. 12.

(2) Porturile care fac parte din reţeaua economică menţionată la alin. (1) au acces în calitate de beneficiari eligibili la finanţări din fonduri structurale, din bugetul de stat, împrumuturi sau alte surse legal constituite pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură navală prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 30. - (1) În cadrul strategiei de dezvoltare a infrastructurii de transport naval, Portul Constanţa este definit ca port strategic de interes naţional prin intermediul căruia se urmăreşte creşterea capacităţii de operare mărfuri şi persoane precum şi conectivitatea acestuia la reţeaua de transport feroviar, rutier şi aerian astfel încât să fie respectate toate standardele europene în domeniul transportului naval.

(2) Pentru dezvoltarea infrastructurii de transport naval în Portul Constanţa sunt identificate prin Master Planul de Transport, proiectele care contribuie la realizarea acestui obiectiv şi care sunt prevăzute în anexa nr. 13.

Art. 31. - Pentru creşterea numărului de zile de navigabilitate pe fluviul Dunărea precum şi pentru creşterea volumului de marfă operată prin transportul naval sunt stabilite proiectele de îmbunătăţire a condiţiilor de navigabilitate de pe teritoriul României, prevăzute în anexa nr. 14.

Art. 32. - Lista proiectelor de modernizare/reabilitare/extindere a porturilor dunărene şi maritime este prevăzută în anexa nr. 15.

Art. 33. - (1) Structurile proiectelor de infrastructură de transport naval prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt stabilite la data elaborării Master Planului General de Transport cu ajutorul Modelului Naţional de Transport precum şi a Modelului de Analiză Cost-Beneficiu, având la bază criteriul de sustenabilitate economică a proiectelor şi sunt prevăzute în anexele 13, 14 şi 15 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) În cazuri temeinic justificate, la elaborarea studiului de fezabilitate de către administratorul de infrastructură de transport naval şi odată cu definitivarea soluţiei tehnice de realizare a proiectului de infrastructură navală, structura proiectului din Master Planul General de Transport poate fi modificată doar cu avizul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor, în condiţiile legii.

Art. 34. – Prioritizarea proiectelor de infrastructură de transport naval în vederea implementării s-a realizat în funcţie de sustenabilitatea economică, apartenenţa la TEN-T Centrală şi Globală, dezvoltarea echilibrată a infrastructurii naţionale, impactul asupra mediului precum şi în funcţie de fondurile disponibile în perioada 2014-2030.

Modificarea listei de priorităţi pentru proiectele de infrastructură de transport naval, prevăzute la art. 55, se face în cazuri temeinic justificate, prin Hotărâre a Guvernului României numai în următoarele situaţii:

a) au avut loc modificări ale strategiilor de dezvoltare a coridoarelor de transport naval, la nivel european;

b) au avut loc modificări majore în contextual de dezvoltare economică la nivel internaţional şi se impune o protejare a intereselor legitime de dezvoltare ale României;

c) se implementează investiţii în porturile dunărene sau maritime cu impact major asupra tranzitului de mărfuri operate în porturi;

d) au avut loc modificări majore la nivel geo-strategic în zona de interes a României.

- CAPITOLUL VI

Dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

Art. 35. - (1) Infrastructura de transport aerian, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă cuprinde piste de decolare şi aterizare, căi de rulare, platforme de staţionare, terminale cargo si de pasageri, echipamente şi instalaţii aferente serviciilor de navigaţie aeriană precum şi alte echipamente necesare menţinerii siguranţei si securităţii operaţiunilor aeriene.

(2) Investiţiile în infrastructura aeroporturilor care se află sub autoritatea/coordonarea autorităţilor administraţiei publice judeţene, realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sunt proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale şi fac parte din domeniul public al acestora.

(3) Investiţiile în infrastructura aeroporturilor care se află sub autoritatea/coordonarea Ministerului Transporturilor, realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sunt proprietatea publică a Statului Român şi fac parte din domeniul public al acestora.

(4) Investiţiile în infrastructura aerodromurilor altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt proprietatea privată a operatorilor de aerodrom cu respectarea legislaţiei privind ajutorul de stat.

Art. 36. - Lista proiectelor destinate dezvoltării infrastructurii de transport aerian este prevăzută în anexa nr. 16.

Art. 37. - (1) Structurile proiectelor de infrastructură de transport aerian prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt stabilite la data elaborării Master Planului General de Transport cu ajutorul Modelului Naţional de Transport precum şi a Modelului de Analiză Cost-Beneficiu, având la bază criteriul de sustenabilitate economică a proiectelor şi sunt prevăzute în anexa 16 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) În cazuri temeinic justificate, la elaborarea studiului de fezabilitate de către administratorul de infrastructură de transport aerian şi odată cu definitivarea soluţiei tehnice de realizare a proiectului de infrastructură aeriană, structura proiectului din Master Planul General de Transport poate fi modificată doar cu avizul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor, în condiţiile legii.

Art. 38. – Prioritizarea proiectelor de infrastructură de transport aerian în vederea implementării s-a realizat în funcţie de sustenabilitatea economică, apartenenţa la TEN-T Centrală şi Globală, dezvoltarea echilibrata a infrastructurii naţionale, impactul asupra mediului precum şi în funcţie de fondurile disponibile în perioada 2014-2030.

Modificarea listei de priorităţi pentru proiectele de infrastructură de transport aerian, prevăzute la art. 55, se face în cazuri temeinic justificate, prin hotărâre a Guvernului numai în următoarele situaţii:

a) au avut loc modificări ale strategiilor de dezvoltare a coridoarelor de transport aerian, la nivel european;

b) au avut loc modificări majore în contextul de dezvoltare economică la nivel internaţional şi se impune o protejare a intereselor legitime de dezvoltare ale României;

c) au avut loc modificări majore la nivel geo-strategic în zona de interes a României.

Art. 39. - Administratorii de infrastructură de transport aerian sunt beneficiari eligibili pentru finanţarea din fonduri publice a proiectelor de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii de transport aerian, cu respectarea legislaţiei privind ajutorul de stat, dacă este cazul.

- CAPITOLUL VII

Dezvoltarea infrastructurii de transport cu metroul

Art. 40. - Prin dezvoltarea infrastructurii de metrou în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă se înţelege reabilitarea/modernizarea/extinderea/construirea de noi magistrale de metrou precum şi îmbunătăţirea serviciului public de transport cu metroul, în conformitate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Bucureşti.

Art. 41. - Proiectele de dezvoltare a infrastructurii de transport cu metroul şi prioritizarea acestora sunt prevăzute în anexa nr.17.

Art. 42. - (1) Structurile proiectelor de infrastructură de metrou prevăzute în anexa nr. 17 sunt stabilite la data elaborării Master Planului General de Transport cu ajutorul Modelului Naţional de Transport precum şi a Modelului de Analiză Cost-Beneficiu, având la bază criteriul de sustenabilitate economică a proiectelor.

(2) În cazuri temeinic justificate, la elaborarea studiului de fezabilitate de către administratorul de infrastructură de metrou şi odată cu definitivarea soluţiei tehnice de realizare a proiectului de infrastructură de metrou, structura proiectului din Master Planul General de Transport poate fi modificată doar cu avizul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor, în condiţiile legii.

Art. 43. – Prioritizarea proiectelor de infrastructură de transport cu metroul în vederea implementării s-a realizat în funcţie de sustenabilitatea economică, impactul asupra mediului precum şi în funcţie de fondurile disponibile în perioada 2014-2030.

Modificarea listei de priorităţi pentru proiectele de infrastructură de transport cu metroul, prevăzută în anexa nr. 17, se face în cazuri temeinic justificate, prin hotărâre a Guvernului numai în următoarele situaţii:

a) au avut loc modificări ale strategiilor de dezvoltare la nivel naţional ale transportului cu metroul;

b) există zone cu potenţial de dezvoltare economică şi urbană care justifică transportul cu metroul.

- CAPITOLUL VIII

Dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal/ multimodal de marfă

Art. 44. - În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, dezvoltarea Infrastructurii de transport intermodal/multimodal de marfă constă în dezvoltarea de centre intermodale/ multimodale de marfă, care au asigurată conexiunea cu cel puţin două dintre reţelele de transport rutiere, feroviare, navale şi aeriene, destinate în principal pentru operarea transportului de mărfuri, ca rezultat al activităţii desfăşurate de mediul de afaceri.

Art. 45. - Proiectele pentru dezvoltarea  infrastructurii de transport intermodal/ multimodal de marfă sunt prevăzute în anexa nr.18.

Art. 46. - (1) Structurile proiectelor de infrastructură de transport intermodal/ multimodal de marfă prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt stabilite la data elaborării Master Planului General de Transport cu ajutorul Modelului Naţional de Transport precum şi a Modelului de Analiză Cost-Beneficiu, având la bază criteriul de sustenabilitate economică a proiectelor şi sunt prevăzute în anexa 18 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) În cazuri temeinic justificate, la elaborarea studiului de fezabilitate de către autorităţile administraţiei publice locale şi odată cu definitivarea soluţiei tehnice de realizare a proiectului de infrastructură de transport intermodal/ multimodal de marfă, structura proiectului din Master Planul General de Transport poate fi modificată doar cu avizul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor, în condiţiile legii.

Art. 47. – Prioritizarea proiectelor de infrastructură de transport intermodal/ multimodal de marfă în vederea implementării s-a realizat în funcţie de sustenabilitatea economică, apartenenţa la TEN-T Centrală şi Globală, dezvoltarea echilibrata a infrastructurii naţionale, impactul asupra mediului precum şi în funcţie de fondurile disponibile în perioada 2014-2030.

Modificarea listei de priorităţi pentru proiectele de infrastructură de transport intermodal/multimodal de marfă, prevăzute la art. 55 se face în cazuri temeinic justificate, prin hotărâre a Guvernului numai în situaţia în care există investiţii ale mediului de afaceri care urmează a se implementa într-o anumită zonă cu impact major de dezvoltare economică.

Art. 48. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale care dezvoltă centre intermodale/multimodale de marfă sunt beneficiari eligibili pentru accesarea de fonduri nerambursabile în perioada de programare 2014-2020.

(2) Centrele intermodale/multimodale de marfă prevăzute la alin. (1) pot fi date în administrare, în condiţiile legii, unor operatori de centre intermodale/ multimodale, publici sau privaţi.

Art. 49. - Administratorii infrastructurilor intermodale/multimodale de marfă dezvoltate pe baza proiectelor definite la art. 45 sunt obligaţi să asigure accesul egal şi nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de transport/utilizatorilor la aceste infrastructuri şi la serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri.

- CAPITOLUL IX

Actualizarea proiectelor care fac parte din infrastructura de transport. Monitorizarea implementării acestora

Art. 50. - (1) Proiectele de infrastructură prevăzute în anexele nr. 1-22 la prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt revizuite şi actualizate periodic, prin modificarea prezentei ordonanţe de urgenţă, anterior începerii fiecărei noi perioade financiare a Uniunii Europene, în scopul de a fundamenta acordul de parteneriat al României cu Uniunea Europeană.

(2) Proiectele de infrastructură prevăzute în anexa 23 la prezenta ordonanţă de urgenţă pentru care contractele de execuţie lucrări au fost încheiate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu mai pot fi modificate sau implementarea acestora nu mai poate fi întreruptă, sub sancţiunea răspunderii disciplinare, materiale, civile şi penale după caz.

Art. 51.  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în cadrul Ministerului Transporturilor se înfiinţează Unitatea de Supraveghere a Implementării Proiectelor de Infrastructură de Transport (U.S.I.P.I.T.), cu rol de a monitoriza implementarea proiectelor care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Numărul de posturi din cadrul U.S.I.P.I.T este de 12.

(3) Drepturile salariale ale personalul angajat în cadrul U.S.I.P.I.T sunt stabilite prin asimilare cu personalul încadrat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările care intervin în bugetul de stat ca urmare a modificărilor prevăzute de prezentul articol.

Art. 52. - (1) Administratorii de infrastructură de transport care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor întocmesc lunar rapoarte de progres pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport pe care le înaintează Ministerului Transporturilor până la data de 25 ale lunii următoare pentru luna curentă.

(2) Modelul rapoartelor de progres, conţinutul acestora, modul de completare precum şi alte informaţii necesare supravegherii implementării proiectelor se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

- CAPITOLUL X

Strategia de implementare a proiectelor de infrastructură de transport

Art. 53. - (1) Strategia de implementare a proiectelor de infrastructură de transport definită în cadrul Master Planului General de Transport se referă la perioada de implementare a proiectelor în cadrul căreia se elaborează documentaţiile tehnico-economice ale proiectelor, se încheie contractele de achiziţie publică, cu respectarea prevederilor legale, şi se implementează proiectele până la întocmirea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc trei perioade de implementare a proiectelor şi anume:

- perioada de implementare 2014 – 2020;

- perioada de implementare 2020 – 2030;

- perioada de implementare după 2030.

(2) În cadrul fiecărei perioade de implementare proiectele de infrastructură sunt prioritizate în vederea implementării în funcţie de ciclul de implementare al proiectelor, care este format din:

a)  durata de elaborare a studiilor de fezabilitate minim 1 an pentru proiectele simple în implementare – maxim 3 ani pentru proiecte complexe;

b) perioada necesară pentru organizarea procedurilor de achiziţie publică minim 1 an simple în implementare – maxim 2 ani pentru proiecte complexe;

c) durata de realizare a lucrărilor de construcţii - minim 2 ani pentru proiectele simple în implementare – maxim 4 ani pentru proiecte complexe;

d) ritmul de implementare a proiectelor în funcţie de bugetul alocat acestora şi de capacitatea tehnică de implementare a proiectului.

Art. 54. - (1) În conformitate cu metodologia de implementare a proiectelor stabilită potrivit reglementărilor Comisiei Europene în cadrul fiecărei perioade de implementare proiectele de infrastructură de transport se ordonează în vederea implementării după următoarele reguli:

a) Regula de ordonare în Fondul de Coeziune: Potrivit acestei reguli bugetul alocat României din acest fond este utilizat pentru finanţarea proiectelor de infrastructură de pe reţeaua TEN-T Globală, pe categorii de proiecte şi prin repartizarea bugetului pe categorii de proiecte în funcţie de politica de dezvoltare a infrastructurii de transport propusă de Ministerul Transporturilor;

b) Regula de ordonare în Fondul European de Dezvoltare Regională: Potrivit acestei reguli bugetul alocat României din acest fond este utilizat pentru finanţarea proiectelor de infrastructură de pe reţeaua TEN-T Globală precum şi alte nevoi de dezvoltare a infrastructurii de transport situate pe celelalte reţele, pe categorii de proiecte şi prin repartizarea bugetului pe categorii de proiecte în funcţie de politica de dezvoltare a infrastructurii propusă de Ministerul Transporturilor.

(2) În conformitate cu regulile de ordonare menţionate la alin.(1) fiecare proiect este prioritizat pe perioade de implementare în funcţie de următoarele trei criterii şi anume:

a) criteriul sustenabilităţii economice conform căruia proiectelor cu cea mai mare rată internă de rentabilitate economică  li se atribuie punctajul maxim, celorlalte proiecte li se atribuie punctaj în ordinea descrescătoare a valorii ratei de rentabilitate internă;

b) criteriul apartenenţei proiectelor la reţeaua TEN-T conform căruia proiectelor care aparţin reţelelor de transport TEN-T li se atribuie un punctaj suplimentar, iar celor care nu aparţin reţelelor de transport TEN-T nu li se atribuie punctaj;

c) proiectele care au impact asupra siturilor Natura2000 vor fi depunctate în funcţie de intensitatea estimată a impactului asupra acestora.

(3) Perioadele de implementare a proiectelor de infrastructură de transport pot fi modificate prin Hotărâre a Guvernului României în cazuri temeinici justificate dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) există investiţii cu impact major ale mediului de afaceri care se implementează în anumite zone de dezvoltare ale României;

b) au loc modificări ale strategiei de dezvoltare ale infrastructurii de transport la nivel naţional;

c) au loc modificări ale politicilor de dezvoltare a coridoarelor la nivel european şi este necesară protejarea intereselor legitime de dezvoltare ale României.

Art. 55. - (1) Lista de priorităţi a proiectelor de infrastructură de transport cu perioadă de implementare 2014-2020, pe sectoare de transport, cu respectarea regulilor prevăzute în prezentul capitol, este prevăzută în anexa nr. 19.

(2) Lista de priorităţi a proiectelor de infrastructură de transport cu perioadă de implementare 2020-2030, pe sectoare de transport şi cu respectarea regulilor prevăzute de prezentul capitol, este prevăzută în anexa nr.20.

(3) Lista de priorităţi a proiectelor de infrastructură de transport cu perioadă de implementare după 2030, pe sectoare de transport şi cu respectarea regulilor prevăzute de prezentul capitol este prevăzută în anexa nr.21.

- CAPITOLUL XI

Prevederile referitoare la întreţinere, reparaţii curente şi sursele de finanţare aferente

Art. 56. - Administratorii de infrastructură de transport au obligaţia să prevadă în bugetele proprii de venituri şi cheltuieli sumele necesare pentru asigurarea lucrărilor de întreţinere si reparaţii curente pentru reţeaua de infrastructură de transport pe care aceştia o au în administrare.

Art. 57. - (1) Din bugetul de stat se alocă anual în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, sume necesare pentru executarea lucrărilor de întreţinere si reparaţii curente pentru unităţile aflate în coordonarea, sub autoritatea sau in subordinea Ministerului Transporturilor prin bugetul acestuia.

(2) Sumele alocate din bugetul de stat prevăzute la alin. (1) pentru executarea lucrărilor de întreţinere si reparaţii curente se repartizează pe bază de programe de către administratorii de infrastructura de transport în termen de cel mult 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat care se comunică ordonatorului principal de credite al Ministerului Transporturilor.

(3) Din sumele alocate din bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, administratorii de infrastructură pot deconta lucrările executate în regie proprie, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice pentru achiziţia de material şi/sau echipamente necesare executării acestor lucrări sau a altor servicii contractate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Administratorii de infrastructură de transport pot deconta din sumele alocate din bugetul de stat potrivit alin. (1) lucrările de întreţinere si reparaţii curente executate prin intermediul filialelor şi/sau sucursalelor proprii pe bază de contract de achiziţie publică încheiat potrivit legii.

Art. 58. - (1) Administratorii de infrastructură de transport pot aloca din venituri proprii sume necesare executării lucrărilor de întreţinere si reparaţii curente în completare la sumele alocate din bugetul de stat;

(2) Sumele alocate din venituri proprii potrivit alin. (1) se stabilesc după deducerea din venituri proprii a cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor de funcţionare, a cheltuielilor cu retehnologizarea activităţilor de întreţinere precum şi a altor categorii de cheltuieli de funcţionare ale administratorului de infrastructură.

Art. 59. - Din bugetul de stat se pot aloca sume necesare în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie pentru dotarea cu echipamente, utilaje şi altele asemenea necesare activităţilor de întreţinere şi reparaţii curente.

Art. 60. - Administratorii de infrastructură de transport au obligaţia de a efectua periodic conform normativelor tehnice în vigoare lucrările de întreţinere şi reparaţii curente, în limita bugetului disponibil din surse proprii, alocaţii din bugetul de stat, bugetul împrumuturilor precum şi din alte surse legal constituite.

Art.61. - Prevederile art. 56 - 60 se aplică dacă prin legi speciale nu se prevede altfel.

Art. 62. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se instituie taxe partajate în transport, cu scopul de a asigura echilibrarea între modurile de transport precum şi pentru a asigura finanţarea activităţii de întreţinere şi reparaţii curente ale infrastructurii de transport, după cum urmează:

- 10% din încasările rezultate din colectarea rovignetei de la administratorul infrastructurii de transport rutier;

- 15% din încasările rezultate din aplicarea timbrului de mediu pentru utilaj greu de la Administraţia Fondului pentru Mediu.

(2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă modul de colectare, virare şi utilizare a taxei partajate în transport pentru finanţarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii curente ale infrastructurilor de transport.

- CAPITOLUL XII

Proiecte de infrastructură de transport de interes specific naţional

Art. 63. -  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, proiectele de infrastructură de transport  prevăzute în anexa  nr. 22 la prezenta lege sunt declarate ca fiind de interes specific naţional.

(2) Pentru proiectele de infrastructură de interes specific naţional se alocă sume din bugetul de stat, bugetul fondurilor structurale, bugetul împrumuturilor publice, venituri proprii ale administratorilor de infrastructură de transport  precum şi din alte sume legal constituite, pentru executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, modernizare, extindere, reabilitare, consolidare şi reparaţii capitale.

(3) Sumele stabilite potrivit alin. (2) se alocă prin bugetul Ministerului Transporturilor şi se evidenţiază distinct în bugetul administratorilor de infrastructură de transport.

Art. 64. - (1) Pentru proiectele de infrastructură de transport prevăzute la art. 63 din prezenta ordonanţă de urgenţă se pot stabili tarife de acces de către administratorii de infrastructură de transport, prin ordin al ministrului transporturilor, daca legea nu prevede altfel.

(2) Sumele utilizate din tarifele de acces se evidenţiază distinct în bugetul administratorilor de infrastructură de transport şi se utilizează numai pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, în completarea sumelor alocate de la bugetul de stat.

- CAPITOLUL XIII

- Creşterea eficienţei sistemului naţional de transport

Art. 65. - (1) In scopul asigurării dezvoltării sistemului naţional de transport în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 4 din Ordonanţa nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul alinierii şi integrării accelerate a acestuia în cadrul spaţiului european unic al transporturilor, politicile şi strategiile de dezvoltare ale sistemului naţional de transport se aliniază principiilor şi obiectivelor strategice ale Uniunii Europene în domeniul transporturilor, definite în cadrul documentului COM (2011) 144 final: „Cartea Albă. Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor”.

(2) În conformitate cu principiile şi obiectivele strategice definite la alin. (1), se stabileşte ca obiectiv strategic principal pentru Ministerul Transporturilor migrarea accelerată către un sistem naţional de transport mai eficient energetic, mai puţin dependent de produsele petroliere, mai sigur şi mai sustenabil din punct de vedere al impactului asupra mediului ambiant, care să genereze costuri mai reduse la nivelul economiei naţionale cu privire la efectuarea transporturilor şi care să permită reducerea progresivă, pe termen lung, a alocărilor de fonduri publice pentru acoperirea costurilor generate de efectuarea transporturilor.

Art. 66. - (1) Pentru realizarea obiectivului strategic prevăzut la art. 65 alin. (1), Ministerul Transporturilor, în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, întocmeşte un program detaliat de realizare a acestui obiectiv, eşalonat pe 5 ani, care se aprobă prin hotărâre  a Guvernului şi care va cuprinde cel puţin:

a) măsuri pentru dezvoltarea competiţiei pe piaţa internă a transporturilor de persoane şi mărfuri, asigurând condiţii egale şi nediscriminatorii pentru toţi competitorii;

b) măsuri pentru dezvoltarea unui sistem naţional de transport public interurban al pasagerilor de natură să constituie, în condiţii de piaţă, o alternativă viabilă faţă de transportul individual şi să permită descongestionarea reţelei rutiere naţionale;

c) măsuri pentru trecerea la un sistem naţional de transport care să genereze economii de cheltuieli şi consumuri şi care să fie eficient energetic.

(2)	Programul definit la alin. (1) se reînnoieşte la fiecare 5 ani, luând în consideraţie rezultatele obţinute în etapele anterioare, precum şi evoluţia politicilor şi strategiilor comunitare şi naţionale în domeniul transporturilor.

Art. 67. - În scopul de a permite promovarea prioritară, în condiţii de piaţă, a transportului intermodal de marfă, programul prevăzut la art. 66 va conţine şi propuneri legislative de natură să instituie mecanisme de finanţare din fonduri publice pentru compensarea diferenţei dintre costurile de operare a transporturilor intermodale de mărfuri şi veniturile obţinute din prestarea acestor servicii de transport, cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale privind ajutorul de stat.

- CAPITOLUL XIV

Cerinţe tehnice privind implementarea proiectelor de infrastructură de transport

Art. 68. - La elaborarea documentaţiilor tehnice privind realizarea proiectelor de infrastructură de transport de autostrăzi şi drumuri expres se vor respecta normativele tehnice în vigoare privind proiectarea autostrăzilor extraurbane şi a drumurilor expres, respectiv normativul PD 162-2002 şi art. 17 din Normativul privind drumurile expres cu următoarele viteze proiectate:

a) autostrăzi şi variante de ocolire la profil de autostrada – 130 km/h;

b) drumuri expres şi variante de ocolire la profil de drum expres – 120 km/h;

c) drumuri transregio, drumuri eurotrans şi variante de ocolire – 100 km/h.

Art. 69. - La elaborarea documentaţiilor tehnico-economice ale proiectelor privind construcţia/modernizarea/reabilitarea/extinderea reţelei feroviare, definite în cadrul prezentei legi, se asigură conformitatea cu prevederile Regulamentului UE nr. 1315/2013 privind dezvoltarea reţelei transeuropene de transport

Art. 70. (1) Prevederile art. 68 - 69 se completează cu reglementările tehnice în vigoare stabilite prin legislaţia naţională sau prin legislaţia europeană.

(2) În scopul de a creşte eficienţa implementării proiectelor de infrastructură de transport, administratorii de infrastructuri de transport pot elabora normative tehnice specifice privind execuţia şi proiectarea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 71. - (1) Achiziţia de material rulant nou în cadrul proiectelor prevăzute în anexa nr. 11 se va face cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice şi a ajutorului de stat.

(2) Materialul rulant achiziţionat potrivit alin. (1) va avea caracteristici tehnice conforme cerinţelor prevăzute în legislaţia europeană din punct de vedere al standardelor de interoperabilitate, al confortului şi al asistenţei acordate călătorilor, asigurând atingerea vitezelor de 160 km/h.

- CAPITOLUL XV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 72. - (1) Pentru a asigura stabilitate în politica de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier/feroviar a României precum şi stabilitate pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport se interzic următoarele categorii de modificări în ceea ce priveşte coridoarele de transport  şi în structura proiectelor stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:

- In domeniul infrastructurii de transport rutier:

- modificări ale traseelor coridoarelor rutiere de legătură strategică precum şi a inter-coridoarelor rutiere de legătură strategică;

- schimbarea destinaţiei coridoarelor de transport din coridoare rutiere de legătură strategică în inter-coridoare rutiere de legătură strategică şi invers.

- modificarea traseelor pentru drumurile transregio şi a drumurilor eurotrans.

- modificări de către administratorul de infrastructură rutieră a listei de priorităţi, a structurii proiectelor care compun coridoarele de transport/drumuri transregio/drumuri eurotrans şi a costurilor estimate pentru proiectele de infrastructură rutieră fără avizul ministerelor implicate;

II. In domeniul infrastructurii de transport feroviar:

- modificări ale traseelor coridoarelor feroviare de legătură strategică precum  şi a  inter-coridoarelor feroviare de legătură strategică;

- schimbarea destinaţiei coridoarelor de transport din coridoare feroviare de  legătură strategică în inter-coridoare feroviare de legătură strategică şi invers;

- modificarea de către administratorul de infrastructură feroviară a listei de   priorităţi, a structurii proiectelor şi a costurilor estimate pentru proiectele de   infrastructură feroviară fără avizul ministerelor implicate;

III) In domeniul infrastructurii de transport naval:

- modificarea listei de priorităţi pentru proiectele de infrastructură de transport naval, a structurii proiectelor precum şi a costurilor estimate ale proiectelor fără avizul ministerelor implicate;

IV) În domeniul infrastructurii de transport aerian:

- modificarea listei de priorităţi pentru proiectele de infrastructură de transport aerian, a structurii proiectelor şi a costurilor estimate ale proiectelor fără avizul ministerelor implicate;

V. În domeniul infrastructurii de transport cu metroul:

- modificarea listei de priorităţi pentru proiectele de infrastructură de transport cu metroul, a structurii proiectelor şi a costurilor estimate ale proiectelor fără avizul ministerelor implicate;

- VI. În domeniul transportului multimodal/intermodal

- modificarea listei de priorităţi pentru proiectele de infrastructură de transport intermodal/multimodal, a structurii proiectelor precum şi a costurilor estimate ale proiectelor fără avizul ministerelor implicate.

Art. 73. - Faptele săvârşite la art. 72 pct. I. lit. a), lit. b) şi pct. II. lit. a) şi lit. b), în domeniile rutier/feroviar, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 74. - (1) Faptele săvârşite la art. 72  pct. I. lit. c), lit. d), pct. II lit. c), pct. III lit. a), pct. IV. lit. a), pct. V. lit. a) şi pct. VI. lit. a) constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în alte condiţii încât potrivit legii penale să constituie infracţiuni, şi se pedepsesc cu amendă de la 25.000 lei la 100.000 lei.

(2) Contravenţiile menţionate la alin. (1) se constată şi se sancţionează de către personalul de specialitate din cadrul U.S.I.P.I.T. din Ministerul Transporturilor.

(3) Toate actele emise de către administratorul de infrastructură fără respectarea prevederilor art. 72 din prezenta ordonanţă de urgenţă sunt lovite de nulitate care se constată potrivit legii şi atrag răspunderea materială, civilă şi penală, după caz, a administratorului de infrastructură, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 75. - (1) Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în alte condiţii încât potrivit legii să constituie infracţiune, fapta administratorului de infrastructură de a nu întocmi raportul de progres sau de a întocmi şi transmite raportul de progres cu nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (1) şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.

(2) Contravenţiile menţionate la alin.(1) se constată şi se aplică de către personalul de specialitate din cadrul U.S.I.P.I.T.

(3) Cerinţele privind personalul de specialitate prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 76. - Proiectele de infrastructură de transport aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă care se încadrează în obiectivele de dezvoltare a infrastructurii de transport, pentru care se asigură sursele de finanţare necesare continuării implementării acestora sunt prevăzute în anexa nr. 23.

Art. 77. - (1) În limita unui procent de 5% din valoarea surselor de finanţare aferente proiectelor de infrastructură de transport, identificate potrivit anexelor la prezenta ordonanţă de urgenţă, se instituie Fondul de Intervenţie pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport (F.I.D.I.T.).

(2) Proiectele de infrastructură de transport care se finanţează din Fondul de Intervenţie pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, cu respectarea cerinţelor de sustenabilitate economică, impactul asupra mediului, conectivitatea populaţiei şi a mediului de afaceri şi în limita fondurilor aprobate anual pentru investiţiile în infrastructura de transport prin Legea bugetului de stat.

(3) Cadrul general de funcţionare al fondului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 78. - (1) Legea nr. 363/2006 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea I Reţele de Transport, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 806 din 26 septembrie 2006, se modifică şi se completează conform prevederilor anexei nr. 24.

(2) Prevederile prezentei legi cu privire la promovarea. finanţarea şi implementarea proiectelor de infrastructură de transport se completează cu prevederile Legii nr. 363/2006.

Art. 79. - Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

- Anexa nr.1

Proiecte aferente coridoarelor rutiere de legătură strategică

1A – Coridorul rutier de legătură strategică  I: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est  - Regiunea de Dezvoltare Bucureşti–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - Regiunea de Dezvoltare Centru – Regiunea de Dezvoltare Vest – Graniţa cu Ungaria (ramura nordică a coridorului european Rin-Dunăre)

| Nr. crt. | Denumire proiect | Indicativ şi denumire | Lungime estimată (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Cost unitar/km (mil.euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Localităţi urbane deservite | Variante ocolitoare de localităţi + drumuri de legătură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bucureşti Ring Nord | A0 – Ring Nord | 54.0 | Autostradă 2X2 sau 3X2 | 706.9 | 13.09 | Şes | Câmpia Bucureşti (Câmpia Vlăsiei) | Bucureşti Otopeni Voluntari | Bucureşti |
| 2 | Bucureşti Ring Sud | A0 – Ring Sud | 48.0 | Autostradă 2X2 sau 3X2 | 628.14 | 13.09 | Şes | Câmpia Bucureşti (Câmpia Vlăsiei) | Bucureşti | Bucureşti |
| 3 | Piteşti Nord - Sibiu Est | A1 – Transcarpaţi | 116.6 | Autostradă 2X2 (+ bandă suplimentară) | 1673.6 | 14.36 | Şes Deal Munte | Podişul Getic, Subcarpaţii Getici, M. Cozia, M. Fagaraş, M. Lotrului | Piteşti Curtea de Ag Sibiu | Curtea de Argeş |
| 4 | Deva – Dumbrava | A1 – Transcarpaţi | 72.0 | Autostradă 2X2 | 333.9 | 4.63 | Şes Deal | Culoarul Mureşului, Est Dealurile Lipovei | Deva Făget | Deva Făget |
|  | Total general |  | 290.6 |  | 3342.54 | 11.50 |  |  |  |  |

1B – Coridorul rutier de legătură strategică  II: Regiunea de Dezvoltare Bucureşti–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia  - Regiunea de Dezvoltare Nord-Est

| Nr. Crt. | Denumire proiect | Indicativ şi denumire | Lungime estimată (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Cost unitar/km (mil.euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Localităţi urbane deservite | Variante ocolitoare de localităţi + drumuri de legătură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ploieşti – Buzău | DX5 – Siret Expres | 65.0 | Drum Expres 2X2 | 254.8 | 3.92 | Şes uşor | Glacisul V. Călugărească – Pietroase, Cp.Sărata | Ploieşti Mizil Buzău | Ploieşti Mizil Buzău |
| 2 | Buzău – Focşani | DX5 – Siret Expres | 72.0 | Drum Expres 2X2 | 282.4 | 3.92 | Şes uşor | Glacisul şi Cp. Râmnicului | Buzău, Rm.Sărat Focşani | Buzău Rm.Sărat Focşani |
| 3 | Focşani – Bacău | DX5 – Siret Expres | 109.3 | Drum Expres 2X2 | 428.3 | 3.92 | Şes uşor | Cp. Râmnicului, Culoarul Siretului | Focşani Mărăşeşti Adjud Bacău | Focşani Mărăşeşti Adjud Bacău |
| 4 | Bacău – Paşcani | DX5 – Siret Expres | 81.2 | Drum Expres 2X2 | 389.0 | 4.79 | Şes | Culoarul Siretului | Bacău Roman Paşcani | Bacău Roman Paşcani |
| 5 | Paşcani – Suceava | DX5 – Siret Expres | 60.5 | Drum Expres 2X2 | 290.0 | 4.79 | Şes | Culoarul Siretului, Culoarul Sucevei | Paşcani Suceava | Paşcani Suceava |
| 6 | Suceava – Siret | DX5 – Siret Expres | 41.0 | Drum Expres 2X2 | 196.2 | 4.79 | Şes | Culoarul Sucevei Pod. Bălcăuţi | Suceava Siret | Suceava Siret |
|  | Total general |  | 429.0 |  | 1840.7 | 4.29 |  |  |  |  |

1C – Coridorul rutier de legătură strategică  III: Regiunea de Dezvoltare Nord-Est – Regiunea de Dezvoltare Centru – Regiunea de Dezvoltare Vest – Graniţa cu Ungaria (ramura nordică)

| Nr. Crt. | Denumire proiect | Indicativ şi denumire | Lungime estimată (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Cost unitar/km (mil.euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Localităţi urbane deservite | Variante ocolitoare de localităţi + drumuri de legătură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ungheni – Iaşi – Tg. Neamţ | A8 – Montana | 135.0 | Autostrada 2X2 | 1129.7 | 8.37 | Şes Deal Deal - Munte | Câmpia Jijiei, Culmea Siretului, Culoarul Siretului, Subcarpaţii Moldovei | Iaşi Tg. Frumos Paşcani Tg.Neamţ | Iaşi Tg. Frumos Paşcani Tg.Neamţ |
| 2 | Tg. Neamţ – Tg. Mureş | A8 – Montana | 183.8 | Autostrada Autostradă 2X2 (+ bandă suplimentară) | 2942.6 | 16.01 | Şes Deal-Munte Munte | Munţii Neamţului Dep. Tulgheş Dep. Gheorghieni M.Gurghiu Dealurile Târnavelor | Tg. Neamţ Ditrău Gheorghieni Sovata | Tg. Neamţ |
| 3 | Tg. Mureş – Câmpia Turzii | A3 – Transilvania | 56.0 | Autostrada 2X2 | 224.9 | 4.01 | Şes Deal | Culoarul Mureşului Dep. Câmpia Turzii | Tg. Mureş Iernut Luduş Cp. Turzii | Iernut Luduş Cp. Turzii |
| 4 | Nădăşelu – Suplacu de Barcău (A3 – Transilvania) | A3 – Transilvania | 93.3 | Autostrada 2X2 | 1002.6 | 10.75 | Şes Deal Deal - Munte | Dealurile Clujului Dep. Almaş – Agrij Muntii Meseş Dep. Şimleului | Cluj Napoca Zalău Supalcu de Barcău | Supalcu de Barcău + drum de legătură Cluj Napoca |
| 5 | Suplacu de Barcău - Borş (- Oradea) (A3 – Transilvania) | A3 – Transilvania | 74.5 | Autostrada 2X2 | 304.4 | 4.84 | Şes | Dealurilor Sălajului Campia Banato-Crisana | Suplacu de Barcău Oradea | Suplacu de Barcău + drum de legătură Oradea |
|  | Total general |  | 542.6 |  | 5604.2 | 10.32 |  |  |  |  |

1D – Coridorul rutier de legătură strategică IV: Regiunea de Dezvoltare Bucureşti–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - Regiunea de Dezvoltare Vest – Graniţa cu Ungaria (ramura sudică a coridorului european Rin-Dunăre)

| Nr. Crt. | Denumire proiect | Indicativ şi denumire | Lungime estimată (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Cost unitar/km (mil.euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Localităţi urbane deservite | Variante ocolitoare de localităţi + drumuri de legătură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bucureşti – Alexandria – Craiova | A 12 – Danubius | 195 | Autostradă 2X2 | 955.5 | 4.90 | Şes uşor | Câmpia Vlăsiei, Câmpia Găvanu-Burdea, Câmpia Boianul, Lunca Oltului Câmpia Romanaţilor | Bucureşti Mihăileşti Alexandria Roşiori Drăgăneşti Olt Caracal Craiova | Mihăileşti Alexandria Roşiori Drăgăneşti Olt Caracal |
| 2 | Craiova –Dr.Tr.Severin | DX2 – Danubius Expres | 104 | Drum expres 2X2 (+ bandă suplimentară) | 615.2 | 5.90 | Şes Deal Deal -Munte Munte | Culoarul Jiului Piemontul Bălăciţei Dealurile Coşuştei Lunca Dunării Dep. Drobeta | Craiova Filiaşi Strehaia Dr.Tr. Severin | Craiova Filiaşi Strehaia Dr.Tr. Severin |
| 3 | Dr.Tr.Severin – Lugoj | DX2 – Danubius Expres | 142 | Drum expres 2X2 (+ bandă suplimentară) | 1345.6 | 9.48 | Şes Deal Deal-Munte Munte | Def. Dunării Culoarul Cernei Culoarul Timişului Dealurile şi Câmpia Lugojului | Dr.Tr. Severin Orşova B.Herculane Caransebeş Lugoj | Dr.Tr. Severin B.Herculane Caransebeş Lugoj |
|  | Total general |  | 441.0 |  | 2995.9 | 6.79 |  |  |  |  |

1E – Coridorul rutier de legătură strategică V: Regiunea de Dezvoltare Bucureşti–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Centru

| Nr. Crt. | Denumire proiect | Indicativ şi denumire | Lungime estimată (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Cost unitar/km (mil.euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Localităţi urbane deservite | Variante ocolitoare de localităţi + drumuri de legătură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ploieşti – Comarnic | A3 – Transilvania | 51.3 | Autostradă 2X2 | 306.8 | 5.98 | Şes | Câmpia Ploieşti Subcarpaţii Prahovei | Ploieşti Câmpina Comarnic | Ploieşti Câmpina Comarnic |
| 2 | Comarnic – Braşov | A3 – Transilvania | 58.0 | Autostradă 2X2 (+ bandă suplimentară) | 997.8 | 17.2 | Şes Deal-Munte Munte | Subcarpaţii Prahovei Culoarul Prahovei Munţii Bârsei Depresiunea Braşov | Comarnic Sinaia Buşteni Azuga Predeal Râşnov Braşov | Comarnic Sinaia Buşteni Azuga Predeal Râşnov |
|  | Total general |  | 109.3 |  | 1304.6 | 11.93 |  |  |  |  |

1F – Coridorul rutier de legătură strategică VI: Regiunea de Dezvoltare Nord-Est – Regiunea de Dezvoltare Centru – Regiunea de Dezvoltare Vest – Graniţa cu Ungaria (Ramura sudică)

| Nr. Crt. | Denumire proiect | Indicativ şi denumire | Lungime estimată (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Cost unitar/km (mil.euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Localităţi urbane deservite | Variante ocolitoare de localităţi + drumuri de legătură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bacău – Braşov | A3 – Moldova | 159.9 | Autostradă 2X2 (+ bandă suplimentară) | 1845.5 | 11.54 | Şes Deal Munte | Culmea Pietricica Dep. Tazlău – Caşin Munţii Nemira Depresiunea Braşov | Bacău Oneşti Tg.Secuiesc Braşov | Bacău Oneşti Tg.Secuiesc |
| 2 | Braşov – Sibiu | A3 – Transilvania | 120.0 | Autostradă 2X2 | 816.4 | 6.80 | Şes Deal-Munte Munte | Depresiunea Braşov Sud Munţii Perşani Dep. Făgăraş Dep. Cibin | Braşov Codlea Făgăraş Avrig Sibiu | Codlea Făgăraş Avrig |
|  | Total general |  | 279.9 |  | 2661.9 | 9.51 |  |  |  |  |

Anexa nr.2

Inter-coridoare rutiere de legătură strategică

| Nr. Crt. | Denumire proiect | Indicativ şi denumire | Lungime estimată (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Cost unitar/km (mil.euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Localităţi urbane deservite | Variante ocolitoare de localităţi + drumuri de legătură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sebeş – Turda | A10 – Mureş-Arieş | 70.0 | Autostradă 2X2 | 278.7 | 3.98 | Şes Deal-Munte | Culoarul Mureşului Dealurile Aiudului Dep. Câmpia Turzii | Sebeş Alba Iulia Aiud Turda | Sebeş Alba Iulia Aiud Turda |
| 2. | Turda – Dej (-Bistriţa) – Baia Mare – Satu Mare – Halmeu (Petea) | DX4, 4A, 4B, 4C – Someş Expres | 320 | Drum Expres 2X2 (+ bandă suplimentară) | 1713.21 | 5.35 | Şes Deal Deal - Munte | Dep. Câmpia Turzii Cul. Someşul Mic Cul. Someşul Mare Câmpia Someşului | Turda Dej Bistriţa Jibou Baia Mare Seini Satu Mare | Turda Dej Satu Mare Seini Baia Mare |
| 3. | Piteşti – Braşov | DX3 – Braşovia Expres | 124 | Drum Expres 2X2 (+ bandă suplimentară) | 1224.1 | 9.87 | Şes Deal Munte | Câmpia Piteştilor, Piemontul Cândeşti, Dep. Câmpulung, Culoarul Rucăr – Bran – Dragoslavele Dep. Braşov | Piteşti Mioveni Câmpulung Rucăr Bran Râşnov Braşov | Mioveni Câmpulung Rucăr Bran Râşnov |
| 4. | Găeşti – Târgovişte – Ploieşti | DX1 – Valahia Expres | 74.2 | Drum Expres 2X2 | 355.61 | 4.79 | Şes | Câmpia Găvanul -Burdea Câmpia Târgovişte Câmpia Ploieştilor | Găeşti Târgovişte Moreni | Găeşti Târgovişte |
| 5. | Buzău – Brăila | DX7 – Muntenia Expres | 98.0 | Drum Expres 2X2 | 384.16 | 3.92 | Şes uşor | Lunca Buzăului Bărăganul Brăilei | Buzău Făurei Ianca Brăila | Buzău Făurei Ianca Brăila |
| 6. | Piteşti – Craiova | DX2 – Oltenia | 124.3 | Drum expres 2X2 | 819.79 | 6.59 | Şes Deal | Câmpia Piteşti Piem. Cotmeana Nord Cp. Romanaţi | Piteşti Slatina Balş Craiova | Piteşti Slatina Balş Craiova |
| 7. | Focşani – Brăila – Galaţi – Giurgiuleşti | DX6 – Milcovia Expres | 102 | Drum Expres 2X2 | 399.84 | 3.92 | Şes uşor | Câmpia Râmnicului Câmpia Siretului Lunca Prutului | Focşani Brăila Galaţi | Brăila Galaţi |
| 8. | Constanţa – Tulcea – Brăila | DX8 – Dobrogea Expres | 187.7 | Drum Expres 2X2 | 1141.88 | 6.08 | Şes Deal | Podişul Casimcei, Podişul Babadag, Dealurile Tulcei, Munţii Măcinului, Lunca Dunării | Constanţa Babadag Tulcea Isaccea Măcin Brăila | Babadag Isaccea Măcin |
| 9. | A3 –Aeroport Henri Coandă | DX11 – Coandă Expres | 9 | Drum Expres 2X2 | 43.11 | 4.78 | Şes | Câmpia Vlăsiei | Bucureşti Otopeni AIHC | - |
| 10. | Bacău – Piatra Neamţ | DX5A – Siret Expres | 61 | Drum Expres 2X2 | 239.12 | 3.92 | Şes uşor | Culoarul Bistriţei Depr. Cracău-Bistriţa | Bacău Buhuşi Roznov Piatra Neamţ | Buhuşi Roznov Piatra Neamţ |
| 11. | Suceava – Botoşani | DX5B – Siret Expres | 26 | Drum Expres 2X2 | 124.54 | 4.79 | Şes | Podişul Sucevei, Dealul Mare, Câmpia Moldovei | Suceava Botoşani | - |
|  | Total general |  | 1196.2 |  | 6532.96 | 5.46 |  |  |  |  |

- Anexa nr.3

- Harta coridoarelor şi inter-coridoarelor rutiere de legătură strategică

- Anexa nr.4

- Lista proiectelor de variante de ocolire care asigură tranzitul unor aglomerări urbane

| Nr. crt. | Denumire proiect | Lungime (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Cost unitar/km (mil.euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Drumuri naţionale conectate | Conexiune spre centre urbane | Maturitate proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VO Satu Mare | 19.50 | Drum de ocolire tip 1X1 | 67.73 | 3.47 | Şes | Câmpia Joasă a Someşului | DN19A DN19 DN19A | Zalău Carei Petea (HU) | Proiect |
| 2. | VO Aleşd | 7.70 | Drum de ocolire tip 1X1 | 15.03 | 1.95 | Şes | Depresiunea Vad - Borod | DN1 | Oradea Cluj Napoca | Proiect |
| 3. | VO Suceava | 7.29 | Drum de ocolire tip 1X1 | 18.38 | 2.52 | Deal | Podişul Sucevei | DN2 DN17 DN2 | Roman Câmpulung M Siret | În construcţie |
| 4. | VO Braşov | n/a | Drum de ocolire tip 2X2 | 6.48 | n/a | Şes | Depresiunea Braşov | DN1 DN11 DN13 DN1 DN73 | Bucureşti Buzău Sighişoara Făgăraş Piteşti | Fazat |
| 5. | VO Tg. Mureş | 11.64 | Drum de ocolire tip 1X1 | 23.29 | 2.00 | Şes Deal | Dealurile Nirajului Culoarul Mureşului | DN13 DN15 | Braşov Sighişoara Reghin | Proiect |
| 6. | VO Bacău | 20.18 | Drum de ocolire tip 2X2 | 83.57 | 4.14 | Şes Deal | Culoarul Siretului | DN11 DN2 DN2F DN2 DN15 | Oneşti Focşani Vaslui Roman Piatra Neamţ | În construcţie |
| 7. | VO Rm. Vâlcea | 22.00 | Drum de ocolire tip 1X1 | 52.80 | 2.40 | Şes Deal | Culoarul Oltului Subcarpaţii Vâlcei | DN67 DN64 DN7 DN7 | Tg. Jiu Slatina Piteşti Sibiu | Proiect |
| 8. | VO Timişoara | 16.80 | Drum de ocolire tip 2X2 | 48.00 | 2.86 | Şes | Câmpia Timişului | DN59A DN59 DN6 | Moraviţa (SRB) Buziaş Lugoj | Proiect |
| 9. | VO Giurgiu | 15.90 | Drum de ocolire tip 2X2 | 21.60 | 1.36 | Şes | Lunca Greaca Lunca Dunării | DN5 | Bucureşti Ruse (BG) | Proiect |
| 10. | VO Caracal | n/a | Drum de ocolire tip 1X1 | 8.38 | n/a | Şes | Lunca Oltului Câmpia Romanaţilor | DN6 | Craiova Alexandra Slatina | Fazat |
| 11. | VO Săcuieni | n/a | Drum de ocolire tip 1X1 | 2.80 | n/a | Şes | Câmpia Ierului | DN19 DN19B DN19D | Oradea Valea lui Mihai Suplac de Barcău | Fazat |
| 12. | VO Carei | n/a | Drum de ocolire tip 1X1 | 9.53 | n/a | Şes | Câmpia Carei | DN19 DN1F | Satu Mare Valea lui Mihai Zalău | Fazat |
| 13. | VO Tecuci | n/a | Drum de ocolire tip 1X1 | 10.46 | n/a | Şes | Câmpia Tecucilor | DN25 DN24 | Bârlad Mărăşeşti | Fazat |
| 14. | VO Tg. Jiu | n/a | Drum de ocolire tip 1X1 | 16.81 | n/a | Şes | Depresiunea Târgu Jiu | DN66 DN67 DN67D | Petroşani Drobeta Tr. Severin Horezu | Fazat |
| 15. | VO Mihăileşti | 3.00 | Drum de ocolire tip 1X1 | 6.90 | 2.30 | Şes | Lunca Argeşului | DN6 | Bucureşti Alexandria | Proiect |
| 16. | VO Vaslui | 9.00 | Drum de ocolire tip 1X1 | 10.80 | 1.20 | Deal | Podişul Bârladului | DN24 DN15D DN2F | Roman Bârlad Iaşi | Proiect |
| 17. | VO Sf. Gheorghe | 8.00 | Drum de ocolire tip 1X1 | 9.60 | 1.20 | Deal | Depresiunea Braşovului | DN12 DN13E | Braşov Miercurea Ciuc Târgu Secuiesc Feldioara | Proiect |
| 18. | VO Bârlad | 11.30 | Drum de ocolire tip 1X1 | 13.54 | 1.20 | Deal | Podişul Bârladului | DN24 DN24D DN11A DN24A | Tecuci Huşi Adjud | Proiect |
| 19. | VO Zalău | 9.00 | Drum de ocolire tip 1X1 | 43.20 | 4.80 | Şes | Depresiunea Şimleului | DN1H DN1F | Jibou Cluj Napoca Suplacu de Barcău | Proiect |
| 20. | VO Beiuş-Ştei | 27.00 | Drum de ocolire tip 1X1 | 57.20 | 2.12 | Şes | Depresiunea Şimleului | DN76 DN75 | Oradea Deva Albac | Proiect |
| 21. | VO Mangalia | 8.00 | Drum de ocolire tip 2X2 | 19.20 | 2.40 | Şes | Zona litorală Podişul Negru Vodă | DN39 | Constanţa Vama Veche | Proiect |
| 22. | VO Slobozia | 11.00 | Drum de ocolire tip 1X1 | 13.20 | 1.20 | Şes | Câmpia Bărăganului | DN21 DN2A DN2C | Urziceni Călăraşi Hârşova Brăila | Proiect |
| 23. | VO Sighişoara | 13.00 | Drum de ocolire tip 1X1 | 31.20 | 2.40 | Deal | Podişul Hârtibaciului | DN13 DN14 | Cristuru Secuiesc Mediaş Târgu Mureş | Proiect |
| 24. | VO Bistriţa | 15.00 | Drum de ocolire tip 1X1 | 70.08 | 4.67 | Deal | Dealurile Bistriţei | DN17 DN17C | Beclean Năsăud Vatra Dornei | Proiect |
| 25. | VO Vatra Dornei | 4.00 | Drum de ocolire tip 1X1 | 18.29 | 4.57 | Şes | Depresiunea Dornelor | DN17 DN17B | Bistriţa Câmpulung Moldovenesc Borşa Piatra Neamţ | Proiect |
| 26. | VO Miercurea Ciuc | 19.00 | Drum de ocolire tip 1X1 | 22.92 | 1.21 | Şes | Depresiunea Ciucului | DN12 DN12A DN13A | Odorheiul Secuiesc Comăneşti Sfântu Gheorghe | Proiect |
| 27. | VO Câmpulung Moldovenesc | 18.00 | Drum de ocolire tip 1X1 | 86.4 | 4.80 | Şes | Depresiunea Câmpulung Moldovenesc | DN17 DN17A | Vatra Dornei Gura Humorului Rădăuţi Piatra Neamţ | Proiect |
| Total general VO |  | 276.31 |  | 787.39 |  |  |  |  |  |  |

- Anexa nr.5

- Lista proiectelor de drumuri Transregio care asigură legătura între principalele centre urbane şi coridoarele de legătură strategică

| Nr. crt. | Denumire proiect | Lungime (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Cost unitar/km (mil.euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Localităţi urbane deservite | Conexiune la coridoare | Maturitate proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 – Titu – Bâldana – Târgovişte - Sinaia (TR11 – Chindia) | 131.30 | Transregio 2X2 | 103.73 | 0.75 | Şes | Câmpia Titu, Câmpia Târgovişte | Titu Răcari Târgovişte | Coridorul I | Proiect |
|  | Caransebeş - Reşiţa – Voiteg (TR12 – Ţara Timişului) | 104 | Transregio 1X1 | 62.60 | 0.60 | Şes Deal | Dealurile Ezeris Câmpia Gătaiei | Caransebeş Reşita | Coridorul IV | Proiect |
|  | Corabia – Caracal – Drăgăşani – Rm. Vâlcea (TR21 – Alutus) | 152 | Transregio 1X1 | 76.00 | 0.50 | Şes | Câmpia Romanaţi Lunca Dunării Lunca Oltului Subcarpaţii Vâlcii | Corabia Caracal Slatina Dragăşani Rm.Vâlcea | Coridorul IV | Proiect |
|  | Filiaşi – Tg. Jiu – Petroşani – Haţeg – Deva – A1 (TR22 – Ţara Haţegului) | 226 | Transregio 1X1 (+ bandă suplimentară) | 136.50 | 0.60 | Şes Deal Munte | Culoarul Jiului între Filiaşi şi Petroşani Dep. Petroşani Dep. Haţeg Culoarul Mureşului | Filiaşi Rovinari Tg. Jiu Petroşani Haţeg Deva | Coridorul I Coridorul IV | Proiect |
|  | Dr. Tr. Severin – Motru – Horezu –Tg. Jiu – Rm. Vâlcea (TR23 – Subcarpaţi) | 185 | Transregio 1X1 (+ bandă suplimentară) | 99.30 | 0.54 | Şes Deal | Pod. Mehedinţi Subcarpaţii Olteniei Platforma Olteţului | Dr.Tr.Severin Tg.Jiu Motru Horezu Rm.Vâlcea | Coridorul IV | Proiect |
|  | Piteşti – Rm. Vâlcea – Racoviţa (TR24 – Cozia) | 100 | Transregio 1X1 (+ bandă suplimentară) | 67.40 | 0.70 | Şes Deal Munte | Câmpia Piteşti Platf. Cotmeana Subcarpaţii Vâlcii Defileul Oltului | Piteşti Rm.Vâlcea Călimăneşti Brezoi | Coridorul I | Proiect |
|  | Braşov – Sighişoara – Tg. Mureş (TR31 – Ardeal) | 161 | Transregio 1X1 (+ bandă suplimentară) | 102.10 | 0.60 | Şes Deal Munte | Dep. Braşov Munţii Perşani Dep. Rupea Podişul Târnavelor | Braşov Rupea Sighişoara Tg. Mureş | Coridor III Coridorul V Coridorul VI | Proiect |
|  | Deva – Brad – Ştei – Oradea (+ VO Ştei – Beiuş) (TR32 – Biharia) | 224 | Transregio 1X1 | 181.50 | 0.60 | Şes Deal Munte | Culoarul Mureşului Dep. Brad Dep. Beiuş Dealurile Oradei | Deva Brad Ştei - Beiuş Oradea | Coridor I Coridor III | Proiect |
|  | Arad – Oradea (TR33 – Ţara Crişurilor) | 121 | Transregio 1X1 | 60.50 | 0.50 | Şes | Câmpia Aradului Câmpia Crişurilor Dealurile Oradei | Arad Chişineu Criş Salonta Oradea | Coridor I Coridor III | Proiect |
|  | Gilău – Cluj N. Est (TR35 - Feleac) | 38 | Transregio 2X2 | 126.35 | 4.25 | Şes Deal | Cul. Someşului Mic Dealurile Feleacului | Cluj Napoca Aeroportul AI | Coridorul III | Proiect |
|  | Sf. Gheorghe – Băile Tuşnad – Miercurea Ciuc – Gheorghieni – Ditrău (TR41 – Harghita) | 147 | Transregio 1X1 | 79.10 | 0.54 | Şes Deal Munte | Dep. Braşovului Dep. Ciucului Dep. Giurgeului | Sf. Gheorghe Băile Tuşnad M. Ciuc Gheorghieni Ditrău | Coridor III Coridor VI | Proiect |
|  | Oradea – Valea lui Mihai – Carei – Satu Mare (TR42 – Silvania) | 137 | Transregio 1X1 | 68.50 | 0.50 | Şes | Câmpia Oradei Câmpia Carei Câmpia Someşului | Oradea Valea lui Mihai Carei Satu Mare | Coridor III | Proiect |
|  | Iacobeni – Borşa – Sighetu Marmaţiei – Negreşti Oaş (TR43 – Maramureş) | 235 | Transregio 1X1 | 159.10 | 0.68 | Şes Deal Munte | Valea Bistriţei Sup. Munţii Suhardului Dep. Maramureşului Munţii Oaş Dep. Oaşului | Iacobeni Borşa S. Marmaţiei Negreşti Oaş | Inter Coridor | Proiect |
|  | Zalău – Satu Mare (TR44 - Sălaj) | 95 | Transregio 1X1 | 49.30 | 0.52 | Şes Deal | Dealurile Silvaniei Câmpia Someşului | Zalău Şimleul Silvan. Ardud Satu Mare | Coridorul III | Proiect |
|  | Beclean - Salva - Moisei – Cârlibaba (TR45 – Rodna) | 203 | Transregio 1X1 | 165.45 | 0.82 | Şes Deal Munte | Dealurile Năsud Valea Sălăuţa M. Rodnei | Beclean Salva Bistriţa | Inter Coridor | Proiect |
|  | Focşani - Tg. Secuiesc (TR51 – Putna) | 114 | Transregio 1X1 | 80.30 | 0.70 | Şes Deal Munte | Subcarpaţii Vrancei Munţii Vrancei Dep. Braşov | Focşani Odobeşti Panciu Tg. Secuiesc | Coridorul II Coridorul VI | Proiect |
|  | Suceava – Gura H. – Câmpulung M. – V. Dornei – Bistriţa (TR52 – Bucovina) | 178 | Transregio 1X1 (+ bandă suplimentară) | 124.90 | 0.70 | Şes Deal Munte | Podişul Sucevei, Dep. Gura Humorului Dep. Câmpulung M. Dep. Dornelor Dealurile Bistriţei | Suceava Gura Humor Câmpulung M. Vatra Dornei Bistriţa | Coridorul II | Proiect |
|  | Sărăţel (Bistriţa) – Reghin – Tg. Mureş (TR52A – Bucovina) | 78 | Transregio 1X1 | 44.00 | 0.56 | Şes Deal | Câmpia Transilvaniei Lunca Mureşului | Bistriţa Reghin Tg. Mureş | Coridorul III | Proiect |
|  | Botoşani – Tg. Frumos (TR53 – Jijia) | 73 | Transregio 1X1 | 36.50 | 0.50 | Şes | Culmea Siretului Câmpia Jijiei | Botoşani Tg. Frumos | Coridorul III | Proiect |
|  | Iaşi – Vaslui – Bacău (TR61 – Moldavia) | 151 | Transregio 1X1 | 99.50 | 0.70 | Şes Deal | Câmpia Jijiei Pod. C. Moldovenesc Culoarul Siretului | Iaşi Vaslui Bacău | Coridorul II Coridorul III | Proiect |
|  | Vaslui – Bârlad – Tecuci (– Tişiţa) – Galaţi (TR61A – Moldavia) | 199 | Transregio 1X1 | 99.50 | 0.50 | Şes | Podişul Bârladului Valea Bârladului Culoarul Siretului Câmpia Siretului Inferior | Vaslui Bârlad Mărăşeşti Tecuci Galaţi | Coridorul II | Proiect |
|  | Piatra Neamţ – Tg. Neamţ (TR61B – Moldavia) | 35 | Transregio 1X1 | 19.10 | 0.50 | Şes Deal | Dep. Cracău – Bistriţa Dep. Neamţului | Piatra Neamţ Tg Neamţ | Coridorul III | Proiect |
|  | Brăila – Slobozia – Drajna – Călăraşi – Chiciu (TR71 – Ister) | 142 | Transregio 1X1 | 71.00 | 0.50 | Şes | Câmpia Brăilei Bărăganul Ialomiţei Bărăganul Mostiştei Lunca Dunării | Brăila Însurăţei Slobozia Drajna Călăraşi | Coridorul I | Proiect |
|  | Constanţa – Vama Veche (+ Alternativa Techirghiol) (TR81 – M. Neagră) | 71 | Transregio 2X2 | 89.55 | 1.26 | Şes | Zona costieră Podişul Dobrogei de Sud | Constanţa Eforie N şi S Mangalia Vama Veche | Coridorul I | Proiect |
|  | Transfăgărăşan | 91 | Turistic 1X1 | 31.95 | 0.40 | Şes Deal Munte | Cheile Argeşului Munţii Făgăraş | - | Coridorul I Coridorul VI | Proiect |
|  | Transalpina | 131 | Turistic 1X1 | 46.10 | 0.40 | Şes Deal Munte | Munţii Parâng Valea Sebeşului | - | Coridorul I | Proiect |
|  | Dr. Tr. Severin – Calafat (ET14 – Tracia) | 96 | Eurotrans 1X1 (+ bandă suplimentară) | 50.80 | 0.60 | Şes Deal | Lunca Dunării Piemontul Strehaiei Câmpia Băileştilor | Dr.Tr.Severin Vânju Mare Calafat | Corid. IV – BG | Proiect |
|  | Craiova – Calafat (ET13 – Tracia) | 83 | Eurotrans 1X1 | 41.50 | 0.50 | Şes | Câmpia Băileştilor Lunca Dunării | Craiova Calafat | Corid. IV – BG | Proiect |
|  | Timişoara – Moraviţa (ET12 – Banatica) | 59 | Eurotrans 1X1 | 29.50 | 0.50 | Şes | Câmpia Timişului | Timişoara Moraviţa | Corid. I – SRB | Proiect |
|  | Bucureşti – Giurgiu (ET11 – Vlăsia) | 55 | Eurotrans 2X2 | 41.25 | 0.75 | Şes | Cp. Găvanu-Burdea Câmpia Burnasului Lunca Dunării | Bucureşti Giurgiu | Corid. I – BG | Proiect |
|  | Crasna – Albiţa (ET15 - Prut) | 50 | Eurotrans 1X1 (+ bandă suplimentară) | 27.00 | 0.54 | Şes Deal | Dealurile Fălciului Podişul Bârladului Lunca Prutului | Huşi | Corid. II – MD | Proiect |
|  | Total general | 3865.3 |  | 2505.21 |  |  |  |  |  |  |

* banda suplimentară pentru vehiculele lente va fi adăugată pe sectoarele de drum cu declivitate de peste 5% sau pe sectoarele de drum în care volumele de trafic sunt ridicate şi configuraţia reliefului / utilizarea terenului permit acest lucru.

- Anexa nr.6

- Proiecte aferente coridoarelor feroviare de legătură strategică

6A - Coridorul feroviar de legătură strategică I: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - Regiunea de Dezvoltare Bucureşti–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - Regiunea de Dezvoltare Centru – Regiunea de Dezvoltare Vest – Graniţa cu Ungaria (ramura nordică a coridorului european Rin-Dunăre)

| Nr. crt. | Denumire proiect | Lungime (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil. euro) | Cost unitar/km (mil. euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Localităţi urbane deservite | Magistrala – Ruta - Nr. actual trenuri călători | Stadiu proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Predeal - Braşov | 33 | Modernizare CF dublă electrificată | 418.0 | 12.66 | Munte | Munţii Timişului Valea Timişului Dep. Braşov | Predeal Braşov | 3 - 300 - 54 | Proiect |
| 2 | Braşov - Sighişoara | 128 | Modernizare CF dublă electrificată | 716.0 | 5.59 | Şes Munte | Dep. Braşov Munţii Perşani Pod. Hârtibaciu Culoarul Târnavei Mari | Braşov Rupea Sighişoara | 3 - 300 - 28 | Proiect |
| 3 | Sighişoara - Coşlariu | 98 | Modernizare CF dublă electrificată | 116.1 | 1.18 | Şes | Culoarul Târnavei Mari Culoarul Târnavei | Sighişoara Mediaş Copşa Mică Blaj | 3 - 300 - 34 | În construcţie |
| 4 | Coşlariu - Simeria | 69 | Modernizare CF dublă electrificată | 172.0 | 2.49 | Şes | Culoarul Mureşului Culoarul Orăştie | Alba Iulia Sebeş Orăştie Simeria | 2 - 200 - 38 | În construcţie |
| 5 | Simeria - Gurasada - km.614 | 142 | Modernizare CF dublă electrificată | 724.0 | 5.09 | Şes Munte | Defileul Mureşului | Simeria Deva Săvârşin Lipova | 2 - 200 - 56 | Proiect |
|  | Total general | 470 |  | 2146.1 |  |  |  |  |  |  |

- 6B - Coridorul feroviar de legătură strategică  II: Regiunea de Dezvoltare Bucureşti–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia – Regiunea de Dezvoltare Vest – Graniţa cu Ungaria (ramura sudică a coridorului european Rin-Dunăre)

| Nr. crt. | Denumire proiect | Lungime (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Cost unitar/km (mil.euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Localităţi urbane deservite | Magistrala – Ruta - Nr. actual trenuri călători | Stadiu proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bucureşti – Roşiori – Craiova | 209 | Modernizare CF dublă electrificată | 836.0 | 4.00 | Şes | Câmpia Vlăsiei, Câmpia G.-Burdea, Câmpia Boianul, Lunca Oltului Câmpia Romanaţilor | Bucureşti Videle Roşiori Drăgăneşti Caracal Craiova | 1 - 900 – 66 | Proiect |
| 2 | Craiova – Filiaşi – Dr. Tr. Severin – Caransebeş | 226 | Modernizare CF dublă / simplă electrificată | 919.7 | 4.06 | Şes Munte | Culoarul Jiului Piemontul Bălăciţei Def. Dunării Cul. Timiş - Cerna | Craiova Filiaşi Dr.Tr. Severin Orşova B.Herculane Caransebeş | 1 - 900 – 66 | Proiect |
| 3 | Caransebeş - Timişoara | 98 | Modernizare CF dublă / simplă electrificată | 267.5 | 2.73 | Şes | Dealurile şi Câmpia Lugojului Câmpia Timişului | Caransebeş Lugoj Timişoara | 1 - 900 – 28 | Proiect |
| 4 | Timişoara – Arad | 57 | Modernizare CF dublă / simplă electrificată | 162.0 | 2.84 | Şes | Câmpia Timişului Câmpia Vingăi Câmpia Aradului | Timişoara Arad | n/a - 310 – 40 | Proiect |
|  | Total general | 590 |  | 2185.2 |  |  |  |  |  |  |

- 6C - Coridorul feroviar de legătură strategică III: Regiunea de Dezvoltare Bucureşti–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - Regiunea de Dezvoltare Nord-Est

| Nr. crt. | Denumire proiect | Lungime (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Cost unitar/km (mil.euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Localităţi urbane deservite | Magistrala – Ruta - Nr. actual trenuri călători | Stadiu proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ploieşti - Focşani | 143 | Modernizare CF dublă electrificată | 572.0 | 4.00 | Şes | Glacisul V. Călugărească – Pietroase, Cp. Sărata Glacisul şi Cp. Râmnicului | Ploieşti Mizil Buzău Rm. Sărat Focşani | 5 - 500 - 70 | Proiect |
| 2 | Focşani - Roman | 147 | Modernizare CF dublă electrificată | 588.0 | 4.00 | Şes | Cp. Râmnicului, Culoarul Siretului | Focşani Adjud Bacău Roman | 5 - 500 - 40 | Proiect |
| 3 | Roman - Paşcani | 41 | Modernizare CF dublă electrificată | 164.0 | 4.00 | Şes | Culoarul Siretului | Roman Paşcani | 5 - 500 - 38 | Proiect |
| 4 | Paşcani - Dărmăneşti | 71 | Modernizare CF dublă electrificată | 284.0 | 4.00 | Şes | Culoarul Siretului Culoarul Moldovei | Paşcani Suceava Dărmăneşti | 5 - 500 - 64 | Proiect |
| 5 | Dărmăneşti - Vicşani | 30 | Modernizare şi electrificare CF simplă | 57.0 | 1.90 | Şes | Pod. Bălcăuţi | Dărmăneşti Siret | 5 - 500 - 12 | Proiect |
|  | Total general | 432 |  | 1665.0 |  |  |  |  |  |  |

- 6D - Coridorul feroviar de legătură strategică IV: Graniţa cu Ungaria - Regiunea de Dezvoltare Vest – Regiunea de Dezvoltare Centru – Regiunea de Dezvoltare Nord-Est

| Nr. crt. | Denumire proiect | Lungime (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Cost unitar/km (mil.euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Localităţi urbane deservite | Magistrala – Ruta - Nr. actual trenuri călători | Stadiu proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ep.Bihor - Oradea - Cluj Napoca | 158 | Modernizare şi electrificare CF simplă/dublă | 477.4 | 3.02 | Şes Munte | Câmpia de Vest Dep. Vad – Borod Nord M. Apuseni Dealurile Clujului | Oradea Aleşd Huedin Cluj Napoca | 3 - 300 - 52 | Proiect |
| 2 | Teiuş – Cluj Napoca | 106 | Modernizare CF dublă electrificată | 562.0 | 5.30 | Şes Munte | Cul. Mureşului Cp. Transilvaniei Valea Someşului Mic | Teiuş Aiud Turda Cluj Napoca | 3 – 300 - 36 | Proiect |
| 3 | Cluj Napoca – Dej – Beclean – Ilva Mică | 131 | Modernizare CF simplă / dublă electrificată | 452.0 | 3.45 | Şes | Culoarul Someşului Mic Culoarul Someşului Mare | Cluj Napoca Dej Năsăud Ilva Mică | n/a - 401 - 72 | Proiect |
| 4 | Ilva Mică - Suceava | 191 | Modernizare CF simplă / dublă electrificată | 687.2 | 3.59 | Şes Munte | Munţii Bârgăului Dep. Dornelor Dep. Câmpulung M Pod. Sucevei | Ilva Mică Vatra Dornei Câmpulung M G. Humorului Suceava | n/a - 502 - 22 | Proiect |
| 5 | Paşcani - Iaşi | 75 | Modernizare CF dublă electrificată | 363.0 | 4.84 | Şes Munte | Culoarul Siretului Culmea Siretului Valea Bahluiului | Paşcani Tg. Frumos Iaşi | n/a - 606 - 32 | Proiect |
|  | Total general | 661 |  | 2541.6 |  |  |  |  |  |  |

- Anexa nr.7

- Inter-coridoare feroviare de legătură strategică

| Nr. crt. | Denumire proiect | Lungime (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Cost unitar/km (mil.euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Localități urbane deservite | Magistrala – Ruta - Nr. actual trenuri călători | Stadiu proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | București – Pitești – Rm. Vâlcea – Sibiu – Vințu de Jos | 340 | Modernizare CF dublă / simplă neelectrificată + construcție CF | 1048.0 | 3.08 | Șes Munte | Câmpia Titu Piemontul Getic Subcarpații Vâlcei Defileul Oltului Dep. Sibiu Piemontul Cindrel Cul. Secașului | București Găești Pitești Rm. Vâlcea Brezoi Sibiu Sebeș | 2 - 901, 906, 201, 200 – 118 | Proiect |
|  | Arad – Oradea | 121 | Modernizare CF dublă / simplă neelectrificată | 217.6 | 1.80 | Șes | Câmpia Aradului Câmpia Crișurilor Câmpia Miersig | Arad Salonta Oradea | n/a – 310 - 38 | Proiect |
|  | Oradea – Satu Mare – Baia Mare – Dej | 326 | Modernizare CF dublă / simplă neelectrificată | 567.8 | 1.74 | Șes Munte | Câmpia Miersig Câmpia Carei Câmpia Someșului Culoarul Someșului | Oradea Carei Satu Mare Baia Mare Dej | n/a – 402, 400 - 64 | Proiect |
|  | Buzău – Brăila – Galați | 131 | Modernizare CF dublă electrificată | 524.0 | 4.00 | Șes | Valea Buzăului Bărăganul Brăilei Lunca Siretului | Buzău Făurei Ianca Brăila Galați | 7 – 702, 700 - 56 | Proiect |
|  | București Gara de Nord – Aeroport Henri Coandă | 19.6 | Modernizare şi electrificare CF simplă + construcție CF și terminal CF | 97.15 | 4.66 | Șes | Câmpia Vlăsiei | București Otopeni AIHC | 7 – 700 - 24 | Proiect |
|  | Total general | 937.6 |  | 2454.55 |  |  |  |  |  |  |

- Anexa nr.8

- Harta coridoarelor şi inter-coridoarelor feroviare de legătură strategică

- Anexa nr.9

- Coridoare feroviare transfrontaliere

| Nr. crt. | Denumire proiect | Lungime (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Cost unitar/km (mil.euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Localităţi urbane deservite | Magistrala – Ruta - Nr. actual trenuri călători | Stadiu proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bucureşti – Giurgiu | 96 | Modernizare şi electrificare CF simplă/dublă + construcţie pod Grădiştea | 258.24 | 2.69 | Şes | Câmpia Vlăsiei Lunca Argeşului Câmpia Burnasului Lunca Dunării | Bucureşti Jilava Giurgiu | n/a – 902 – n/a | Proiect |
| 2 | Craiova - Calafat | 106 | Modernizare şi electrificare CF simplă | 182.4 | 1.90 | Şes | Platforma Bălăciţei Câmpia Băileşti Lunca Dunării | Craiova Băileşti Calafat | n/a - 912 - 10 | Proiect |
| 3 | Timişoara – Stamora Moraviţa | 56 | Modernizare şi electrificare CF simplă | 106.4 | 1.90 | Şes | Câmpia Timişului | Timişoara | n/a – 922 - 18 | Proiect |
|  | Total general | 258 |  | 547.04 |  |  |  |  |  |  |

- Anexa nr.10

- Coridoare feroviare strategice pentru dezvoltare economiei

| Nr. crt. | Denumire proiect | Lungime (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Cost unitar/km (mil.euro) | Descriere relief | Descriere traseu | Localităţi urbane deservite | Magistrala – Ruta - Nr. actual trenuri călători | Stadiu proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Piteşti – Craiova Linie economică ‘Linia industriei auto’ | 142 | Modernizare CF simplă neelectrificată | 227.2 | 1.60 | Şes | Câmpia Piteştilor, contactul dintre Piemontul Getic şi Câmpia Română Lunca Oltului | Piteşti, Slatina Balş Craiova | n/a - 901 - 40 | Proiect |
|  | Filiaşi – Turceni – Tg. Jiu – Petroşani – Simeria Linie economică ‚Linia cărbunelui’ | 208 | Modernizare CF dublă / simpla electrificată | 853.3 | 4.10 | Şes Munte | Lunca Jiului Defileul Jiului Dep. Petroşani Dep. Haţeg | Filiaşi Rovinari Tg. Jiu Petroşani Haţeg Simeria | n/a – 221, 202 - 46 | Proiect |
|  | Făurei – Feteşti Linie economică ‘Linia cerealelor’ | 89 | Modernizare CF dublă electrificată | 356.0 | 4.00 | Şes | Bărăganul Brăilei Bărăganul Ialomiţei | Făurei Ţăndărei Feteşti | n/a – 702 - 14 | Proiect |
|  | Constanţa – Mangalia Linie economică ‚Linia litoral’ | 43 | Modernizare CF dublă şi modernizare şi electrificare CF simplă | 100.6 | 2.34 | Şes | Podişul Dobrogei de Sud | Constanţa Eforie Nord Eforie Sud Techirghiol Mangalia | 8 – 800 – 38 | Proiect |
|  | Tg. Mureş – Sovata Linie turistică ‘Linia Nirajului’ | 74 | Modernizare CF îngustă neelectrificată | 118.4 | 1.60 | Şes | Valea Nirajului | Tg. Mureş Sovata | Linie în conservare | Proiect |
|  | Sibiu – Agnita Linie turistică ‚Linia Hartibaciu’ | 58 | Modernizare CF îngustă Neelectrificată | 92.8 | 1.60 | Şes | Valea Hârtibaciu | Sibiu Agnita | Linie în conservare | Proiect |
|  | Caransebeş – Subcetate Linie turistică ‚Linia Sarmisegetuza’ | 77 | Modernizare CF Neelectrificată + CF cu cremalieră | 151.2 | 1.96 | Şes Munte | Valea Bistrei | Caransebeş Oţelul Roşu Haţeg | Linei parţial în conservare | Proiect |
|  | Turda – Abrud Linie economică ‚Linia Moţilor’ | 93 | Modernizare CF îngustă neelectrificată | 217.8 | 2.34 | Şes Munte | Valea Arieşului Valea Abrudului | Turda Câmpeni Abrud | Linie în conservare | Proiect |
|  | Luduş – Măgheruş Şieu Linie turistică ‚Linia Lechinţa’ | 94 | Modernizare CF neelectrificată | 150.4 | 1.60 | Şes | Câmpia Transilvaniei | Luduş Iernut | / 406 - 16 | Proiect |
|  | Oraviţa – Anina Linie turistică ‚Semmeringul Banatului’ | 33 | Modernizare CF îngustă neelectrificată | 79.8 | 2.42 | Şes Munte | Dep, Oraviţa Munţii Aninei | Oraviţa Anina | / 925 - 4 | Proiect |
|  | Total general | 911 |  | 2347.5 |  |  |  |  |  |  |

- Anexa nr.11

- Coridoare feroviare strategice cu servicii feroviare îmbunătăţite şi orar cadenţat

| Nr. crt. | Denumire proiect | Lungime (km) | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Localităţi urbane deservite | Magistrala – Ruta - Nr. actual trenuri călători | Stadiu proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bucureşti - Constanţa | 225 | 5 trenuri electrice 3 panouri publicitare 5 touch-screen 4 autocare Promovare rută şi servicii feroviare | 32.13 | Bucureşti Ciulnita Feteşti Ceranvodă Medgidia Constanţa | 8 – 800 - 66 | Proiect |
|  | Bucureşti - Braşov | 166 | Eliminare restricţii de viteză pentru Predeal – Braşov 4 trenuri electrice 5 panouri publicitare 5 touch-screen 6 autocare Promovare rută şi servicii feroviare | 29.85 | Bucureşti Ploieşti Câmpina Comarnic Sinaia Buşteni Azuga Predeal Braşov | 3 – 300 - 70 | Proiect |
|  | Bucureşti - Craiova | 209 | Eliminare restricţii de viteză 4 trenuri electrice 9 panouri publicitare 9 touch-screen 2 autocare Promovare rută şi servicii feroviare | 67.98 | Bucureşti Videle Roşiori Drăgăneşti Caracal Craiova | 1 - 900 – 66 | Proiect |
|  | Bucureşti - Piteşti | 108 | Eliminare restricţii de viteză 10 DMU 4 panouri publicitare 4 touch-screen 2 autocare Promovare rută şi servicii feroviare | 37.90 | Bucureşti Răcari Titu Găeşti Piteşti | n/a – 901 - 50 | Proiect |
|  | Bucureşti - Buzău | 72 | Eliminare restricţii de viteză 6 EMU 4 panouri publicitare 4 touch-screen 2 autocare Promovare rută şi servicii feroviare | 32.30 | Bucureşti Ploieşti Mizil Buzău | 5 – 500 - 43 | Proiect |
|  | Bucureşti - Giurgiu | 88 | Eliminare restricţii de viteză 6 DMU 5 panouri publicitare 5 touch-screen 2 autocare Promovare rută şi servicii feroviare | 25.50 | Bucureşti Giurgiu | n/a – 902 – n/a | Proiect |
|  | Paşcani - Iaşi | 76 | Eliminare restricţii de viteză 4 EMU 4 panouri publicitare 4 touch-screen 4 autocare Promovare rută şi servicii feroviare | 25.70 | Paşcani Tg. Frumos Iaşi | n/a - 606 - 32 | Proiect |
|  | Timişoara - Arad | 57 | Eliminare restricţii de viteză 4 EMU 4 panouri publicitare 6 touch-screen 4 autocare Promovare rută şi servicii feroviare | 22.80 | Timişoara Arad | n/a - 310 – 40 | Proiect |
|  | Total general | 1001 |  | 274.15 |  |  |  |

- Anexa nr.12

Lista porturilor din reţeaua economică

- Anexa nr.13

- Lista proiectele de dezvoltare a infrastructurii de transport naval în Portul Constanţa

| Nr. crt. | Denumirea proiectului | Structura proiectului conform MPGT | Costul estimat | Indicatori de rezultat | Contribuţia la modernizarea infrastructurii portului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizarea infrastructurii portuare Constanţa | Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigaţiei in Portul Constanta (mc) | 39,42 | 314,661 | 314,661 |
| 2 |  | Dezvoltarea capacităţii feroviare în portul Constanţa Sud - Agigea– Mol IIS (km) | 3,15 | 2.33 | 2.33 |
| 3 |  | Extinderea la 4 benzi a drumului dintre poarta 7 şi joncţiunea cu obiectivul Pod rutier la km 0+540 a CDMN cu drumul care realizează legătura între poarta 9 şi poarta 8 spre zona de Nord a Portului Constanţa (km) | 19,70 | 2.90 | 2.9 |
| 4 |  | Dublarea liniei de cale ferată Agigea Ecluză - Portul Constanţa Sud şi sistematizarea punctului de racord Agigea Ecluză (km) | 5,00 | 3.50 | 3.5 |
| 5 |  | Realizarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana D80) (ml) | 4,80 | 305 | 305 |
| 6 |  | Realizarea lucrărilor de infrastructură în vederea dezvoltării de terminale specializate în Portul Constanţa Sud – Mol 3S-4S - etapele I+II+III (ha) | 290,30 | 107 | 3700 vehicule/zi |
| 7 |  | Extindere la 4 benzi de circulaţie între poarta 10 bis şi poarta 10 (km/l) | 3,60 | 0.80 | 0.8 |
| 8 |  | Extindere şi modernizare infrastructura electrica in Portul Constanta | 29,50 | n/a | n/a |
| 9 |  | Extindere si modernizare infrastructură de apă şi canalizare; preluare ape pluviale prin stabilizarea zonei adiacente (km) | 39,10 | 40 | 40 |
| 10 |  | Realizare cheu la gura de acces la CDMN (ml) şi platformă operare (ha) | 17,00 | 1.8 | 1.8 |
| 11 |  | Realizare cheu de acostare adiacent (ha), canal de legătură între danele D85 şi D89 (ml) şi platformă de operare | 24,00 | 4.4 | 4.4 |
| 12 |  | Realizare pod rutier peste canalul de legătură in zona fluvio-maritima şi racorduri de drumuri interioare si exterioare Portului Constanta (km) | 31,50 | 4.9 | 3.6 |
| 13 |  | Realizare terminal LNG pe digul de sud al portului | 30,74 | 24 | 24 |
| 14 |  | Realizare pasaj denivelat de acces la molul 3S, terminal RO-RO 2.2 km | 1,76 | 2.2 | 2.2 |
| 15 |  | Transformarea danelor RO-RO 3 - RO-RO 4 în terminal de pasageri - 350 ml cu 1.5 nave/zi | 1,10 | 350 | 350 |
| 16 |  | Creşterea adâncimii de navigaţie şi consolidarea cheului de-a lungul danelor 31 - 33 (ml) | 15,86 | 675 | 675 |
| 17 |  | Realizare terminal de barje în Portul Constanţa Sud etapa II (ml) şi platforme de staţionare (ha) | 37,30 | 12 | 12 |
| 21 |  | Realizare terminale specializate pe insula artificială etapele I+II+III (ha) | 255,02 | 94 | 94 |
| 22 |  | Realizare staţie de alimentare LNG Dana D99 (ml) şi platforme de staţionare | 16,50 | 8 | 241 |
|  | Total general |  | 838,00 |  |  |

- Anexa nr.14

- Lista proiectelor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigabilitate de pe teritoriul României

| Nr. crt. | Denumire proiect | Structura proiectului conform MPGT | Lungime (km) | Cost unitar/km (Euro) | Valoare totală (mil. Euro fără TVA) | Indicatori de rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării (km. 845.5 - km. 375) | Identificarea şi implementarea unor soluţii hidrotehnice pentru regularizarea albiei fluviului în vederea asigurării condiţiilor minime de navigaţie pe Dunăre | 470 | 436,170.21 | 205,000,000 | EIRR - 19,3 Punctaj MPGT – 120 |
| 2 | Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila (km 375 - km 175) | Identificarea şi implementarea unor soluţii hidrotehnice pentru regularizarea albiei fluviului în vederea asigurării condiţiilor minime de navigaţie pe Dunăre | 170 | 588,235 | 100,000,000 | EIRR - 19,3 Punctaj MPGT – 120 |
| 3 | Apărări de maluri pe Canalul Sulina | Realizarea lucrărilor specifice de apărări de maluri pe Canalul Sulina | 30 | 1,500,000 | 45,000,000 | EIRR - 18,7 Punctaj MPGT – 119,82 |
| 4 | Modernizare ecluze, echipamente si instalatii | Modernizare ecluze: Agigea, Cernavodă, Ovidiu, Galerii ape mari Ovidiu şi Năvodari şi staţii de pompare | 3 ecluze | 32,263,924 | 96,791,772 | EIRR – 33,7 Punctaj MPGT – 73,64 |
|  | Total general |  | 670 | x | 446,791,772 | X |

- Anexa nr.15

- Lista proiectelor de modernizare/extindere/reabilitare a porturilor dunărene şi maritime

| Nr. crt. | Denumire proiect | Structura proiectului conform MPGT | Valoare proiect (fără TVA EURO) | Indicatori de rezultat | Contribuţie la dezvoltarea capacităţii portului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare infrastructură – Port Brăila | Realizare lucrări reabilitare infrastructură portuară dane specializate port Brăila | 6.00 | EIRR – 26,40 Punctaj MPGT – 84,84 | plus 300000 tone marfă / an |
| 2 | Reabilitare infrastructură – Port Galaţi | Realizare platformă multimodală Galaţi - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii exisTEN-Te şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua Rhin - Dunăre / Alpi | 110.75 | EIRR – 17,50 Punctaj MPGT – 83,35 | plus 300000 tone marfă / an |
|  |  | Lucrări de modernizare cheu dana 32 Port docuri Galaţi |  |  | plus 86500 tone marfă / an |
|  |  | Lucrări de modernizare cheu dana 31 Port docuri Galaţi |  |  | plus 233200 tone marfă / an |
|  |  | Realizare terminal RO-RO Port Galaţi - incintă bazin nou |  |  | plus 200000 tone marfă /an |
|  |  | Lucrări de modernizare cheu Port Mineralier Galaţi |  |  | plus 400000 tone marfă /an |
| 3 | Reabilitare infrastructură – Drobeta Tr. Severin | Lucrări modernizare infrastructură portuară inclusiv utilităţi Drobeta Tr. Severin | 20.20 | EIRR – 16,80 Punctaj MPGT – 81,90 | 600 m |
| 4 | Reabilitare infrastructură – Olteniţa | Lucrări modernizare infrastructură portuară inclusiv utilităţi Port Olteniţa | 6.21 | EIRR – 28,80 Punctaj MPGT – 81,82 | 450 m |
| 5 | Reabilitare infrastructură – Port Orşova | Lucrări modernizare infrastructură portuară inclusiv utilităţi Port Orşova | 8.71 | EIRR – 22,70 Punctaj MPGT – 72,15 | 500 m |
| 6 | Reabilitare infrastructură – Port Cernavodă | Lucrări modernizare infrastructură portuară Port Cernavodă | 7.75 | EIRR – 12,40 Punctaj MPGT – 67,76 | 182 m |
| 7 | Reabilitare infrastructură – Port Corabia | Lucrări modernizare infrastructură portuară inclusiv utilităţi Port Corabia | 5.44 | EIRR – 18,30 Punctaj MPGT – 53,01 | 500 m |
| 8 | Reabilitare infrastructură – Port Giurgiu | Lucrări modernizare infrastructură portuară si realizare platformă multimodală - Port Giurgiu | 111.44 | EIRR – 1,00 Punctaj MPGT – 49,08 | 2300 m |
| 9 | Reabilitare infrastructură – Port Calafat | Lucrări modernizare infrastructură portuară inclusiv utilităţi Port Calafat (D2, D3, D6, D7) | 14.86 | EIRR – 2,50 Punctaj MPGT – 45,19 | 390 m |
| 10 | Reabilitare infrastructură – Port Isaccea | Lucrări moderniare infrastructură portuară Port Isaccea | 3.44 | EIRR – 20,60 Punctaj MPGT – 45,19 | plus 200000 tone / an |
| 11 | Reabilitare infrastructură – Port Tulcea | Lucrări de reabilitare si modernizare infrastructură portuară port Tulcea pentru deservirea fluxurilor de pasageri şi transport mărfuri | 8.00 | EIRR – 5,50 Punctaj MPGT – 41,42 | plus 350000 tone marfă / an plus 200 nave pasageri /an |
| 12 | Reabilitare infrastructură – Port Ovidiu | Modernizare cheuri si extindere port Ovidiu + reţea de utilităţi publice | 16.20 | EIRR – 15,20 Punctaj MPGT – 38,57 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 13 | Reabilitare infrastructură – Port Medgidia | Modernizare cheuri si extindere port Medgidia + reţea de utilităţi publice | 14.40 | EIRR – -3,90 Punctaj MPGT – 23,90 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 14 | Reabilitare infrastructură – Port Luminiţa | Modernizare cheuri si extindere port Luminiţa + reţea de utilităţi publice | 21.60 | EIRR – 6,66 Punctaj MPGT – 20,71 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 15 | Reabilitare infrastructură – Port Sulina | Lucrări modernizare infrastructură portuară Port Sulina | 5.00 | EIRR – -10,00 Punctaj MPGT – -30,77 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 16 | Reabilitare infrastructură – Port Basarabi | Modernizare cheuri port Basarabi + reţea de utilităţi publice | 4.00 | EIRR – 1,60 Punctaj MPGT – 18,32 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 17 | Reabilitare infrastructură – Port Hârşova | Lucrări reabilitare infrastructură portuară Port Hârşova | 2.60 | EIRR – 7,50 Punctaj MPGT – 17,58 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 18 | Reabilitare infrastructură – Port Chilia Veche | Lucrări reabilitare infrastructură portuară Port Chilia Veche | 4.00 | EIRR – 12,90 Punctaj MPGT – 16,80 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 19 | Reabilitare infrastructură – Port Bechet | Lucrări modernizare infrastructură portuară Port Bechet | 10.68 | EIRR – -3,70 Punctaj MPGT – 12,31 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 20 | Reabilitare infrastructură – Port Moldova Veche | Lucrări modernizare infrastructură portuară inclusiv utilităţi Port Moldova Veche | 4.09 | EIRR – 2,90 Punctaj MPGT – 11,02 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 21 | Reabilitare infrastructură – Port Cetate | Lucrări modernizare infrastructură portuară inclusiv utilităţi Port Cetate | 7.16 | EIRR – -3,50 Punctaj MPGT – 2,73 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 22 | Reabilitare infrastructură – Port Măcin | Lucrări modernizare infrastructură portuară inclusiv utilităţi Port Măcin | 8.91 | EIRR – -1,50 Punctaj MPGT – 1,88 | plus 150000 tone / an |
| 23 | Reabilitare infrastructură – Port Mahmudia | Lucrări reabilitare infrastructură portuară Port Mahmudia | 6.00 | EIRR – 1,50 Punctaj MPGT – -6,88 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 24 | Reabilitare infrastructură – Port Tr.Măgurele | Lucrări modernizare infrastructură portuară Tr.Măgurele | 6.75 | EIRR – 1,00 Punctaj MPGT – -7,92 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 25 | Reabilitare infrastructură – Port Călăraşi | Lucrări modernizare infrastructură portuară inclusiv utilităţi Port Călăraşi | 8.25 | EIRR – -0,60 Punctaj MPGT – -11,25 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 26 | Reabilitare infrastructură – Port Şviniţa | Lucrări modernizare infrastructură portuară inclusiv utilităţi Port Şviniţa | 2.94 | EIRR – -1,90 Punctaj MPGT – -13,95 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 27 | Reabilitare infrastructură – Port Baziaş | Lucrări modernizare infrastructură portuară inclusiv utilităţi Port Baziaş | 7.14 | EIRR – -2,00 Punctaj MPGT – -14,15 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 28 | Reabilitare infrastructură – Port Zimnicea | Lucrări modernizare infrastructură portuară Port Zimnicea | 6.75 | EIRR – -2,00 Punctaj MPGT – -14,15 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
| 29 | Reabilitare infrastructură – Port Tişoviţa | Lucrări modernizare infrastructură portuară inclusiv utilităţi Port Tişoviţa | 4.41 | EIRR – -2,30 Punctaj MPGT – -14,78 | Modernizarea infrastructurii specifice portului (cheu fluvial+utilităţi) |
|  | Total general |  | 443,74 |  |  |

- Anexa nr.16

- Lista proiectelor destinate dezvoltării infrastructurii de transport aerian

| Nr. crt. | Denumire proiect | Aeroport beneficiar | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Contribuţii la dezvoltarea aeroportului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizare infrastructură aeroportuară | Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi a Aeroportului internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu | AIHCB: Realizarea terminalului de pasageri cu o suprafaţă de min. 245.000 m2 pentru asigurarea nivelului de serviciu B; Reabilitarea şi extinderea platformei de staţionare cu min. 15.500 m2; Modernizarea pistelor de decolare aterizare la 4000m lungime, 60m lăţime şi PCN 85; Asigurarea compatibilităţii noilor investiţii cu căile de rulare, Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT Asigurarea de facilităţi cargo. AIBB-AV: Modernizarea pistei de decolare – aterizare localizată la Aeroportul Băneasa la 3500 m lungime şi PCN 85 şi asigurarea compatibilităţii noilor investiţii cu celelalte suprafeţe de mişcare, Modernizarea terminalului de pasageri localizat la Aeroportul Băneasa şi extinderea acestuia cu o suprafaţă de min. 61.500 m2. Asigurare de facilităţi cargo | 1.093 | Realizare terminal de pasageri Extinderea platformei de staţionare |
| 2 | Modernizare infrastructură aeroportuară | Aeroportul Craiova | Realizarea/extinderea terminalului de pasageri cu o suprafaţă de min. 360 m2 Modernizarea pistei de decolare aterizare la 2500m lungime, 60m lăţime şi PCN 65 Asigurarea compatibilităţii noilor investiţii cu căile de rulare Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT Asigurarea de facilităţi cargo. | 57.94 | Realizare terminal de pasageri Echipamente şi utilaje de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă |
| 3 | Modernizare infrastructură aeroportuară | Aeroportul Timişoara | Realizarea/extinderea terminalului de pasageri cu o suprafaţă de min. 20.000 m2 Modernizarea pistei de decolare aterizare la 2500m lungime, 60m lăţime şi PCN 65 Asigurarea compatibilităţii noilor investiţii cu căile de rulare Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT Asigurarea de facilităţi cargo. | 115.68 | Realizare terminal de pasageri Echipamente şi utilaje de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă |
| 4 | Modernizare infrastructură aeroportuară | Aeroportul Sibiu | Realizarea/extinderea terminalului de pasageri cu o suprafaţă de min. 460 m2 Reabilitarea PDA compatibilizarea cu celelalte suprafeţe de mişcare Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT. | 38.35 | Realizare terminal de pasageri Echipamente şi utilaje de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă |
| 5 | Modernizare infrastructură aeroportuară | Aeroportul Cluj-Napoca | Realizarea/extinderea terminalului de pasageri cu o suprafaţă de min. 29.100 m2 Reabilitarea şi extinderea platformei de staţionare cu min. 23.300 m2 Modernizarea pistei de decolare aterizare la 2500m lungime, 60m lăţime şi PCN 65 Asigurarea compatibilităţii noilor investiţii cu căile de rulare Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT Asigurarea de facilităţi cargo. | 125.30 | Realizare terminal de pasageri Extinderea platformei de staţionare Facilităţi cargo |
| 6 | Modernizare infrastructură aeroportuară | Aeroportul Bacău | Realizarea/extinderea terminalului de pasageri cu o suprafaţă de min. 9.540 m2 Reabilitarea şi extinderea platformei de staţionare cu min. 3.470 m2 Modernizarea pistei de decolare aterizare la PCN 45 Asigurarea compatibilităţii noilor investiţii cu căile de rulare Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT. | 66.87 | Realizare terminal de pasageri Echipamente şi utilaje de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă |
| 7 | Modernizare infrastructură aeroportuară | Aeroportul Iaşi | Realizarea/extinderea terminalului de pasageri cu o suprafaţă de min. 3.520 m2 Asigurarea compatibilităţii noilor investiţii cu căile de rulare, Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT Asigurarea de facilităţi cargo. | 43.32 | Realizare terminal de pasageri Echipamente şi utilaje de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă |
| 8 | Modernizare infrastructură aeroportuară | Aeroportul Târgu Mureş | Realizarea/extinderea terminalului de pasageri cu o suprafaţă de min. 8.130 m2 Reabilitarea şi extinderea platformei de staţionare cu min. 7.110 m2 Modernizarea pistei de decolare aterizare la 2200m lungime, 45m lăţime şi PCN 45 Asigurarea compatibilităţii noilor investiţii cu căile de rulare şi platforma de staţionare, Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT. | 50.08 | Realizare terminal de pasageri Extinderea platformei de staţionare Echipamente şi utilaje de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă |
| 9 | Modernizare infrastructură aeroportuară | Aeroportul Constanţa | Reabilitarea PDA compatibilizarea cu celelalte suprafeţe de mişcare Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT. | 49.73 | Reabilitare PDA Echipamente şi utilaje de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă |
| 10 | Modernizare infrastructură aeroportuară | Aeroportul Suceava | Asigurarea compatibilităţii noilor investiţii cu căile de rulare, terminal şi platforma de staţionare, Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT. | 37.91 | Echipamente şi utilaje de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă |
| 11 | Modernizare infrastructură aeroportuară | Aeroportul Tulcea | Modernizarea pistei de decolare aterizare la 2200m lungime, 45m lăţime şi PCN 45 Asigurarea compatibilităţii noilor investiţii cu căile de rulare şi platforma de staţionare, Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT. | 16.11 | Reabilitare PDA Echipamente şi utilaje de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă |
| 12 | Modernizare infrastructură aeroportuară | Aeroportul Baia Mare | Modernizarea pistei de decolare aterizare la 2200m lungime, 45m lăţime şi PCN 45 Asigurarea compatibilităţii noilor investiţii cu căile de rulare şi platforma de staţionare, Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT. | 20.87 | Reabilitare PDA Echipamente şi utilaje de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă |
| 13 | Modernizare infrastructură aeroportuară | Aeroportul Oradea | Asigurarea compatibilităţii noilor investiţii cu căile de rulare, terminal şi platforma de staţionare, Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT. | 33.93 | Echipamente şi utilaje de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă |
| 14 | Modernizare infrastructură aeroportuară | Aeroportul Satu Mare | Reabilitarea PDA compatibilizarea cu celelalte suprafeţe de mişcare Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT. | 18.64 | Reabilitare PDA Echipamente şi utilaje de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă |
| 15 | Modernizare infrastructură aeroportuară | Aeroportul Arad | Modernizarea pistei de decolare aterizare la PCN 45 Asigurarea compatibilităţii cu căile de rulare şi platforma, Asigurarea infrastructurii, echipamentelor şi utilajelor de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT. | 26.92 | Reabilitare PDA Echipamente şi utilaje de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă |
| 16 | Investiţii la aerodromurile din afara reţelei de aeroporturi a României | Beneficiarii vizaţi de această facilitate: aerodromurile certificate, dedicate aeronavelor mici (MTOW< 5.,700kg, zboruri VFR). | piste de beton/asfalt de 1200 de metri, plasate în zone armonizarea cu celelalte suprafeţe de mişcare echipamente de siguranţă echipamente şi infrastructură de securitate | 7.50 | Tipurile de investiţii finanţabile de facilitate vizează exclusiv lucrări la infrastructura de bază şi achiziţia elementele de siguranţă şi securitate |
|  | Total general |  |  | 1.803 |  |

- Anexa nr.17

- Lista proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de transport cu metroul şi prioritizarea acestora

| Nr. crt. | Denumire proiect | Beneficiar | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată proiect (fără TVA) -Lei- | Orizont de timp (în ani) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia de metrou Magistrala 5 – Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomiţei | SCTMB Metrorex SA | Realizarea lucrărilor de structură, sisteme de finisaje, instalaţii, cale de rulare, TVCI, detecţie incendiu, secţiunea Râul Doamnei – Haşdeu(Operă), inclusiv Staţia, Depoul şi Galeria de Legătură Valea Ialomiţei pentru punerea în funcţiune - 10 staţii şi un depou | 3.120.034.718 | 2017 1,5 ani |
| 2 | Magistrala 4 Racordul 2 Secţiunea Parc Bazilescu- Străuleşti | SCTMB Metrorex SA | Extinderea magistralei 4 de metrou cu două staţii, Laminorului şi Străuleşti, galerie de legătură, un terminal intermodal, park&ride şi depou | 1.115.000.000 | 2017 1 an |
| 3 | Îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 Berceni- Pipera | SCTMB Metrorex SA | - Înlocuirea căii de rulare şi a instalaţiilor din tunel - 18km cale dublă - Realizarea unui acces nou la staţia Tineretului - Achiziţia a 24 de trenuri noi de metrou inclusiv a echipamentului îmbarcat de siguranţă a traficului | 1.401.425.637 | 2016 – 2018 - 2018 - 2.5 ani - 2017 - 1 an - 2016 – 0,5 ani |
| 4 | Modernizarea instalaţiilor de ventilaţie la metrou. Tronsonul Petrache Poenaru – Timpuri Noi – Etapa 1 | SCTMB Metrorex SA | Modernizarea instalaţiilor pe Magistralele 1, 2, 3 si TL de metrou. Instalaţii de ventilaţie. 6 staţii şi 5 interstaţii. | 36.594.068 | 2016 0,5 ani |
| 5 | Modernizarea instalaţiilor de control acces la metrou | SCTMB Metrorex SA | Modernizarea instalaţiilor pe Magistralele 1, 2, 3 si TL de metrou. Instalaţii de control acces. 41 staţii. | 190.390.045 | 2016 8,5 luni |
| 6 | Modernizarea instalaţiilor pe Magistralele 1, 2, 3 şi TL de metrou. Instalaţii de ventilaţie – Etapa 2 | SCTMB Metrorex SA | Modernizarea instalaţiilor pe Magistralele 1, 2, 3 şi TL de metrou. Instalaţii de ventilaţie – Etapa 2 – 45 staţii | 180.000.000 | 2023 7 ani |
| 7 | Magistrala 6. Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă | SCTMB Metrorex SA | - legătură cu Aeroporturile - Băneasa (naţional) şi Otopeni (internaţional), cu linia M4 şi gara centrală (Gara de Nord) - posibilitate pentru extindere până la Gara Progresu (Magistrală Nord-Sud), 14 km, 12 staţii Proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie în fază finală | 4.912.386.660 | 2021 5 ani |
| 8 | Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon. Secţiunea Eroilor – Iancului | SCTMB Metrorex SA | Realizarea lucrărilor de structură, sisteme de finisaje, instalaţii, cale de rulare, TVCI, detecţie incendiu, secţiunea Eroilor – Iancului pentru punerea în funcţiune – 4,5 km, 5 staţii | 2.250.000.000 | 2023 7 ani |
| 9 | Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon. Secţiunea Iancului - Pantelimon | SCTMB Metrorex SA | Realizarea lucrărilor de structură, sisteme de finisaje, instalaţii, cale de rulare, TVCI, detecţie incendiu, secţiunea Iancului – Pantelimon pentru punerea în funcţiune - 4,7km; 7staţii; 1depou | 2.115.000.000 | 2030 14 ani |
| 10 | Trenuri de metrou M5 (43 trenuri) | SCTMB Metrorex SA |  | 1.354.500.000 | 2018 2,5 ani |
| 11 | Magistrala 2 Berceni- Pipera Extindere din staţia Pipera, inclusiv material rulant | SCTMB Metrorex SA | Extindere 2 staţii şi 1.6 km | 900.000.000 | 2023 7 ani |
| 12 | Magistrala 3 . Anghel Saligny – Preciziei. Extindere din staţia Păcii, inclusiv material rulant | SCTMB Metrorex SA | Extindere 4 staţii şi 3.7 km | 1.350.000.000 | 2023 7 ani |
| 13 | Construcţia şi punerea în funcţiune a liniei M4 - faza a doua Gara de Nord – Progresu, inclusiv material rulant | SCTMB Metrorex SA | Realizarea lucrărilor de structură, sisteme de finisaje, instalaţii, cale de rulare, TVCI, detecţie incendiu, pentru punerea în funcţiune 14 km, 14 staţii | 4.275.000.000 | 2030 14 ani |
| 14 | Reabilitare infrastructură de metrou ( staţii, interstaţii, depouri) | SCTMB Metrorex SA | Reabilitare finisaje, instalaţii, cale de rulare etc. 51 de staţii | 2.295.000.000 | 25 staţii : orizont 2023 – 7 ani 26 staţii orizont 2030 - 14 ani |
| 15 | Dezvoltarea M-7 Rahova – Colentina | SCTMB Metrorex SA |  | 12.150.000.000 | După 2030 |
|  | Total general |  |  | 37.645.331.128 |  |

- Anexa nr.18

- Lista proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de centre multimodale

| Nr crt. | Denumire proiect | Centru multimodal | Structura proiectului conform MPGT | Valoare estimată (mil.euro) | Indicatori de rezultat | Contribuţii la dezvoltarea zonei pe care o deserveşte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizarea unei platforme multimodale pentru susţinerea dezvoltării economice în Municipiul Bucureşti | Bucureşti | Platformă betonată + spaţii de depozitare Căi de acces rutiere (km) Căi de acces feroviare (km) Reţea de apa canalizare (km) Staţie de curent electric (MWh) Conexiune platformă la reţelele de utilităţi exterioare platformei | 47.94 | EIRR – 7,20 Punctaj MPGT – 130,00 | Capacitate de operare 700000 t/zi |
| 2 | Realizarea unei platforme multimodale pentru susţinerea dezvoltării economice în Municipiul Timişoara | Timişoara | Platformă betonată + spaţii de depozitare Căi de acces rutiere (km) Căi de acces feroviare (km) Reţea de apa canalizare (km) Staţie de curent electric (MWh) Conexiune platformă la reţelele de utilităţi exterioare platformei | 34.25 | EIRR – 4,20 Punctaj MPGT – 114,83 | Capacitate de operare 500000 t/zi |
| 3 | Realizarea unei platforme multimodale pentru susţinerea dezvoltării economice în Municipiul Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Platformă betonată + spaţii de depozitare Căi de acces rutiere (km) Căi de acces feroviare (km) Reţea de apa canalizare (km) Staţie de curent electric (MWh) Conexiune platformă la reţelele de utilităţi exterioare platformei | 34.25 | EIRR – 3,90 Punctaj MPGT – 111,92 | Capacitate de operare 500000 t/zi |
| 4 | Realizarea unei platforme multimodale pentru susţinerea dezvoltării economice în Municipiul Bacău | Bacău | Platformă betonată + spaţii de depozitare Căi de acces rutiere (km) Căi de acces feroviare (km) Reţea de apa canalizare (km) Staţie de curent electric (MWh) Conexiune platformă la reţelele de utilităţi exterioare platformei | 34.25 | EIRR – 6,20 Punctaj MPGT – 104,28 | Capacitate de operare 300000 t/zi |
| 5 | Realizarea unei platforme multimodale pentru susţinerea dezvoltării economice în Municipiul Oradea | Oradea | Platformă betonată + spaţii de depozitare Căi de acces rutiere (km) Căi de acces feroviare (km) Reţea de apa canalizare (km) Staţie de curent electric (MWh) Conexiune platformă la reţelele de utilităţi exterioare platformei | 21.44 | EIRR – 4,00 Punctaj MPGT – 97,89 | Capacitate de operare 300000 t/zi |
| 6 | Realizarea unei platforme multimodale pentru susţinerea dezvoltării economice în Municipiul Suceava | Suceava | Platformă betonată + spaţii de depozitare Căi de acces rutiere (km) Căi de acces feroviare (km) Reţea de apa canalizare (km) Staţie de curent electric (MWh) Conexiune platformă la reţelele de utilităţi exterioare platformei | 21.44 | EIRR – 6,30 Punctaj MPGT – 95,25 | Capacitate de operare 300000 t/zi |
| 7 | Realizarea unei platforme multimodale pentru susţinerea dezvoltării economice în Municipiul Iaşi | Iaşi | Platformă betonată + spaţii de depozitare Căi de acces rutiere (km) Căi de acces feroviare (km) Reţea de apa canalizare (km) Staţie de curent electric (MWh) Conexiune platformă la reţelele de utilităţi exterioare platformei | 21.44 | EIRR – 2,10 Punctaj MPGT – 94,42 | Capacitate de operare 300000 t/zi |
| 8 | Realizarea unei platforme multimodale pentru susţinerea dezvoltării economice în Municipiul Craiova | Craiova | Platformă betonată + spaţii de depozitare Căi de acces rutiere (km) Căi de acces feroviare (km) Reţea de apa canalizare (km) Staţie de curent electric (MWh) Conexiune platformă la reţelele de utilităţi exterioare platformei | 34.25 | EIRR – 4,10 Punctaj MPGT – 83,86 | Capacitate de operare 500000 t/zi |
| 9 | Realizarea unei platforme multimodale pentru susţinerea dezvoltării economice în oraşul Turda | Turda | Platformă betonată + spaţii de depozitare Căi de acces rutiere (km) Căi de acces feroviare (km) Reţea de apa canalizare (km) Staţie de curent electric (MWh) Conexiune platformă la reţelele de utilităţi exterioare platformei | 10.72 | EIRR – 4,00 Punctaj MPGT – 68,89 | Capacitate de operare 500000 t/zi |
| 10 | Realizarea unei platforme multimodale pentru susţinerea dezvoltării economice în Municipiul Braşov | Braşov | Platformă betonată + spaţii de depozitare Căi de acces rutiere (km) Căi de acces feroviare (km) Reţea de apa canalizare (km) Staţie de curent electric (MWh) Conexiune platformă la reţelele de utilităţi exterioare platformei | 34.25 | EIRR – n/a Punctaj MPGT – n/a | Capacitate de operare 500000 t/zi |
|  | Total general |  |  | 294.23 |  |  |

- Anexa nr.19

- Lista de priorităţi a proiectelor de infrastructură de transport cu perioadă de implementare 2014-2020

- Sector transport rutier 2014-2020

| Nr. crt. | Denumire proiect | Indicativ proiect | Reţeaua TEN-T | Valoare estimată fără TVA (mil. euro) | Durată implementare (ani) | Din care: |  | Valoare EIRR | Valoare funcţie SCOR | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Elaborare DTE (ani) | Implementare proiect (ani) |  |  |  |
| 1 | V.O Suceava | - | CENTRALĂ | 18.38 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 2 | Gilău-Cluj N. Est (faza I)* | - | - | 126.35 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 3 | Lugoj - Deva (loturile 2, 3 şi 4) | - | CENTRALĂ | 333.85 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 4 | Sebeş – Turda + legătura oraş Cugir şi localitatea Dumbrava | - | CENTRALĂ | 278.74 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 5 | Timişoara - Lugoj (lotul 2) | - | CENTRALĂ | 13.55 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 6 | Cp. Turzii - Tg. Mureş | - | CENTRALĂ | 224.94 | 3 |  | 3 | - | - |  |
| 7 | Sibiu - Piteşti | A1 | CENTRALĂ | 1673.57 | 6 | 2 | 4 | 15.30 | 120.22 |  |
| 8 | Tg. Neamţ - Iaşi - Ungheni | A8 | CENTRALĂ | 1129.70 | 4 | 1 | 3 | 10.80 | 75.15 |  |
| 9 | Modernizare CB (A1-DN7, A2-DN2) | DX5A | CENTRALĂ | 53.80 | 3 | - | 3 | - | - |  |
| 10 | Modernizare Centura de Sud Bucureşti - 4 benzi | DX5A | CENTRALĂ | 176.00 | - | - | 2 | 14.50 | 82.05 |  |
| 11 | Ploieşti - Buzău | DX5 | CENTRALĂ | 254.80 | 5 | 2 | 3 | 14.30 | 81.33 |  |
| 12 | Bacău - Paşcani | DX5 | CENTRALĂ | 388.95 | 4 | 1 | 3 | 13.20 | 74.38 |  |
| 13 | Focşani - Bacău | DX5 | CENTRALĂ | 428.30 | 5 | 2 | 3 | 13.20 | 74.38 |  |
| 14 | Buzău - Focşani | DX5 | CENTRALĂ | 282.36 | 5 | 2 | 3 | 11.00 | 69.49 |  |
| 15 | Timişoara - Moraviţa | ET 12 | CENTRALĂ | 29.50 | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 4.65 |  |
| 16 | VO Târgu Mureş | - | CENTRALĂ | 23.29 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 17 | VO Bacău | - | CENTRALĂ | 83.57 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 18 | VO Rm. Vâlcea | - | CENTRALĂ | 52.80 | 3 | 1 | 2 | 22.00 | 90.00 |  |
| 19 | VO Timişoara | - | CENTRALĂ | 48.00 | 3 | 1 | 2 | 20.00 | 83.64 |  |
| 20 | VO Giurgiu | - | CENTRALĂ | 21.60 | 3 | 1 | 2 | 9.00 | 58.64 |  |
| 21 | V.O Satu Mare | - | GLOBALĂ | 67.73 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 22 | V.O Beiuş Stei | - | GLOBALĂ | 57.20 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 23 | V.O Aleşd | - | GLOBALĂ | 15.03 | 3 | - | 3 | - | - |  |
| 24 | VO Braşov | - | GLOBALĂ | 6.48 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 25 | Reabilitarea DN6 Alexandria - Craiova | - | CENTRALĂ | 29.45 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 26 | VO Caracal | - | CENTRALĂ | 8.38 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 27 | VO Săcuieni | - | Alte reţele | 2.80 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 28 | VO Carei | - | Alte reţele | 9.53 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 29 | VO Tecuci | - | GLOBALĂ | 10.46 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 30 | Modernizare DN 5 Bucureşti - Adunaţii C. | - | GLOBALĂ | 8.10 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 31 | Reabilitare DN56 Craiova – Calafat | - | CENTRALĂ | 19.32 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 32 | Reabilitarea DN66 (Rovinari - Petroşani) | - | GLOBALĂ | 30.11 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 33 | Modernizare DN73 Piteşti - Braşov | - | GLOBALĂ | 38.17 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 34 | VO Tg. Jiu | - | GLOBALĂ | 16.81 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 35 | Reabilitare DN76 (Deva - Oradea) | - | Alte reţele | 92.59 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 36 | Pasaj Ciheiului | - | GLOBALĂ | 3.06 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 37 | Pasaj Nojoridului | - | GLOBALĂ | 2.18 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 38 | Pod DN 5, Giurgiu | - | CENTRALĂ | 2.04 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 39 | Modernizare infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN1, în sate liniare şi puncte negre | - | CENTRALĂ | 10.77 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 40 | Comarnic - Braşov | A3 | GLOBALĂ | 997.75 | 6 | 2 | 4 | 9.60 | 82.80 |  |
| 41 | Sibiu - Braşov | A3 | GLOBALĂ | 816.44 | 4 | 1 | 3 | 15.70 | 77.00 |  |
| 42 | Suplacu de Barcău - Borş (- Oradea) + drum de legătură cu Oradea | A3 | GLOBALĂ | 304.43 | 4 | 1 | 3 | 15.70 | 77.00 |  |
| 43 | Nădăşelu - Suplacu de Barcău + legătura Cluj Napoca | A3 | GLOBALĂ | 1002.55 | 6 | 2 | 4 | 34.78 | 74.78 |  |
| 44 | Piteşti - Craiova | DX2 | GLOBALĂ | 819.79 | 4 | 1 | 3 | 12.00 | 63.50 |  |
| 45 | Legătura A3 - Aeroport Henri Coandă | DX11 | Alte reţele | 43.11 | 3 | 1 | 2 | 9.30 | 63.38 |  |
| 46 | A1 - Titu - Bâldana - Târgovişte - Sinaia | TR11 | Alte reţele | 103.73 | 3 | 1 | 2 | 3.20 | 4.20 |  |
| 47 | Piteşti - Rm. Vâlcea - Racoviţa | TR24 | CENTRALĂ | 67.40 | 5 | 2 | 3 | 3.60 | 3.80 |  |
| 48 | Bucureşti - Giurgiu | ET 11 | CENTRALĂ | 41.25 | 3 | 1 | 2 | 2.71 | 3.31 |  |
| 49 | VO Mihăileşti | - | CENTRALĂ | 6.90 | 1 |  | 1 | - | - |  |
| 50 | VO Vaslui | - | GLOBALĂ | 10.80 | 3 | 1 | 2 | 29.40 | 85.00 |  |
| 51 | VO Sf. Gheorghe | - | GLOBALĂ | 9.60 | 3 | 1 | 2 | 21.90 | 67.14 |  |
| 52 | VO Bârlad | - | GLOBALĂ | 13.54 | 3 | 1 | 2 | 23.40 | 60.71 |  |
| 53 | VO Zalău | - | GLOBALĂ | 43.20 | 3 | 1 | 2 | 18.00 | 57.86 |  |
| 54 | Constanţa - Tulcea - Brăila (+ Pod peste Dunăre) Faza I - Pod peste Dunăre + reabilitare Ovidiu - Tulcea (109 km)* | DX8 | GLOBALĂ | 1141.88 | 3 | 1 | 2 | 6.50 | 28.33 |  |
| 55 | Transfăgărăşan | T1 | GLOBALĂ | 31.95 | 3 | 1 | 2 | - | - |  |
| 56 | Alternativa Techirghiol | T2 | GLOBALĂ | 52.80 | 3 | 1 | 2 | - | - |  |

- B. Sector transport feroviar – 2014-2020

| Nr. crt. | Denumire proiect | Reţeaua TEN-T | Valoare estimată fără TVA (mil. euro) | Durată implementare (ani) | Din care: |  | Valoare EIRR | Valoare funcţie SCOR | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Elaborare DTE (ani) | Implementare proiect (ani) |  |  |  |
| 1 | Modernizare staţii CF | CENTRALĂ | 47.84 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 2 | Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri - etapa I (regionalele Cluj, Galaţi, Craiova) | CENTRALĂ | 22.40 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 3 | Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri - etapa II (toate regionalele) | CENTRALĂ | 17.71 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 4 | Pod Grădiştea (Bucureşti - Giurgiu Fr. ) | CENTRALĂ | 60.00 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 5 | Centralizare electronică în staţia CF Videle | CENTRALĂ | 41.45 | 3 | - | 3 | - | - |  |
| 6 | Coşlariu - Vinţu de Jos - Simeria | CENTRALĂ | 172.02 | 2 | - | 2 | 6.40 | 53.98 |  |
| 7 | Sighişoara - Coşlariu | CENTRALĂ | 166.14 | 2 | - | 2 | 6.40 | 54.98 |  |
| 8 | Poduri peste Dunăre | CENTRALĂ | 15.32 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 9 | Poduri şi podeţe fazate | CENTRALĂ | 13.50 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 10 | Predeal - Braşov | CENTRALĂ | 418.00 | 6 | 2 | 4 | 6.40 | 109.98 |  |
| 11 | Braşov - Sighişoara | CENTRALĂ | 716.00 | 6 | 2 | 4 | 6.40 | 109.98 |  |
| 12 | Simeria - Km. 614 | CENTRALĂ | 724.00 | 6 | 2 | 4 | 6.40 | 105.98 |  |
| 13 | Focşani – Roman | CENTRALĂ | 588.00 | 5 | 2 | 3 | 7.90 | 96.63 |  |
| 14 | Bucureşti - Aeroport Henri Coandă | CENTRALĂ | 97.15 | 3 | 1 | 2 | 6.40 | 83.98 |  |
| 15 | Craiova – Calafat | CENTRALĂ | 182.40 | 5 | 2 | 3 | 4.70 | 47.67 |  |
| 16 | Modernizare staţii CF | GLOBALĂ | 34.49 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 17 | Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri - etapa I (regionalele Cluj, Galaţi, Craiova) | GLOBALĂ | 47.59 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 18 | Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri - etapa II (toate regionalele) | GLOBALĂ | 33.77 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 19 | Modernizare treceri la nivel | GLOBALĂ | 83.42 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 20 | Modernizarea instalaţiilor de Centralizare electromecanică pe secţia Siculeni-Adjud | GLOBALĂ | 136.72 | 3 | - | 3 | - | - |  |
| 21 | Cluj-Napoca - Ep. Bihor | GLOBALĂ | 477.40 | 5 | 2 | 3 | 6.00 | 65.22 |  |
| 22 | V.S Bucureşti - Giurgiu | CENTRALĂ | 25.50 | 3 | 1 | 2 | 49.00 | 90.00 |  |
| 23 | V.S Bucureşti - Braşov | CENTRALĂ | 29.85 | 3 | 1 | 2 | 29.50 | 62.14 |  |
| 24 | V.S Timişoara – Arad | CENTRALĂ | 22.80 | 3 | 1 | 2 | 21.90 | 61.29 |  |
| 25 | V.S Bucureşti - Buzău | CENTRALĂ | 32.30 | 3 | 1 | 2 | 18.60 | 56.57 |  |
| 26 | V.S Bucureşti - Craiova | CENTRALĂ | 67.98 | 3 | 1 | 2 | 21.90 | 55.29 |  |
| 27 | V.S Paşcani - Iaşi | CENTRALĂ | 25.70 | 3 | 1 | 2 | 18.60 | 50.57 |  |
| 28 | V.S Bucureşti - Constanţa | GLOBALĂ | 32.13 | 3 | 1 | 2 | 6.40 | 48.14 |  |
| 29 | V.S Bucureşti - Piteşti | GLOBALĂ | 37.90 | 3 | 1 | 2 | 8.10 | 20.57 |  |
| 30 | Sibiu – Agnita | Alte reţele | 92.80 | 3 | 1 | 2 | - | 6.60 |  |
| 31 | Tg. Mureş - Băile Sovata | Alte reţele | 118.40 | 3 | 1 | 2 | - | 5.60 |  |
| 32 | Luduş - Măgheruş Şieu | Alte reţele | 150.40 | 3 | 1 | 2 | - | 5.20 |  |
| 33 | Caransebeş - Subcetate | Alte reţele | 151.20 | 3 | 1 | 2 | - | 4.56 |  |
| 34 | Turda – Abrud | Alte reţele | 217.80 | 3 | 1 | 2 | - | 3.54 |  |
| 35 | Oraviţa – Anina | Alte reţele | 79.80 | 3 | 1 | 2 | - | 3.22 |  |

- C. Sector transport naval – 2014-2020

| Nr. crt. | Denumire proiect | Reţeaua TEN-T | Valoare estimată fără TVA (mil. euro) | Durată implementare (ani) | Din care: |  | Valoare EIRR | Valoare funcţie SCOR | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Elaborare DTE (ani) | Implementare proiect (ani) |  |  |  |
| 1 | Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării (km. 845.5 - km. 375) | CENTRALĂ | 205.00 | 5 | 2 | 3 | 19.3 | 120.00 |  |
| 2 | Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila (km. 375 - km. 175) | CENTRALĂ | 100.00 | 5 | 2 | 3 | 19.3 | 120.00 |  |
| 3 | Realizarea lucrărilor specifice de apărări de maluri pe Canalul Sulina | CENTRALĂ | 45.00 | 5 | 2 | 3 | 18.7 | 119.82 |  |
| 4 | Modernizare ecluze: Agigea, Cernavodă, Ovidiu, Galerii ape mari Ovidiu şi Năvodari şi staţii de pompare | Alte reţele | 96.79 | 5 | 2 | 3 | 33.70 | 73.64 |  |
| 5 | Creştere adâncime de navigaţie în bazine şi canale portuare (mc) (S1) | CENTRALĂ | 9.43 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 6 | Realizarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana D80) (ml) (S2) | CENTRALĂ | 4.80 | 3 | 1 | 2 | 151.90 | 100.00 |  |
| 7 | Dezvoltarea capacităţii feroviare în portul Constanţa Sud - Agigea (km) (S7) | CENTRALĂ | 3.15 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 8 | Extinderea la 4 benzi a drumului dintre poarta 7 şi joncţiunea cu obiectivul Pod rutier la km 0+540 a CDMN cu drumul care realizează legătura între poarta 9 şi poarta 8 spre zona de Nord a Portului Constanţa (km)(S8) | CENTRALĂ | 13.05 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 9 | Dublarea liniei de cale ferată Agigea Ecluză - Portul Constanţa Sud şi sistematizarea punctului de racord Agigea Ecluză (km) (S6) | CENTRALĂ | 5.00 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 10 | Extindere la 4 benzi de circulaţie între poarta 10 bis şi poarta 10 (km/l) (S10) | CENTRALĂ | 3.60 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 11 | Extinderea şi modernizarea infrastructurii electrice de gaze şi căldură (S13) | CENTRALĂ | 29.50 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 12 | Extindere, modernizare şi consolidare infrastructură de apă şi canalizare (km) - 3 km consolidare x 2000000 euro/km = 6000000 euro (S14) | CENTRALĂ | 18.00 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 13 | Transformarea danelor RO-RO 3 - RO-RO 4 în terminal de pasageri - 350 ml cu 1.5 nave/zi (S5) | CENTRALĂ | 1.10 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 14 | Realizarea unui terminal RO-RO şi pentru autoturisme în Portul Constanţa Sud-Agigea (molul 3S) - ETAPA 1 A (ha) (S3) | CENTRALĂ | 203.50 | 3 | 1 | 2 | 8.90 | 100.00 |  |
| 15 | Port Brăila | GLOBALĂ | 6.00 | 5 | 2 | 3 | 26.40 | 84.84 |  |
| 16 | Port Galaţi | CENTRALĂ | 110.75 | 5 | 2 | 3 | 17.50 | 83.35 |  |
| 17 | Port Drobeta Tr. Severin | CENTRALĂ | 20.20 | 5 | 2 | 3 | 16.80 | 81.90 |  |
| 18 | Port Olteniţa | GLOBALĂ | 6.21 | 5 | 2 | 3 | 28.80 | 81.82 |  |
| 19 | Port Orşova | Alte reţele | 8.71 | 5 | 2 | 3 | 22.70 | 72.15 |  |
| 20 | Port Cernavodă | CENTRALĂ | 7.75 | 5 | 2 | 3 | 12.40 | 67.76 |  |
| 21 | Port Corabia | GLOBALĂ | 5.43 | 5 | 2 | 3 | 18.30 | 53.01 |  |
| 22 | Port Giurgiu | CENTRALĂ | 111.40 | 5 | 2 | 3 | 1.00 | 49.08 |  |
| 23 | Port Calafat | CENTRALĂ | 14.86 | 5 | 2 | 3 | 2.50 | 45.19 |  |
| 24 | Port Isaccea | Alte reţele | 3.44 | 5 | 2 | 3 | 20.60 | 44.79 |  |
| 25 | Port Tulcea | GLOBALĂ | 8.00 | 5 | 2 | 3 | 5.50 | 41.42 |  |
| 26 | Port Ovidiu | Alte reţele | 16.20 | 5 | 2 | 3 | 15.20 | 38.57 |  |
| 27 | Port Medgidia | GLOBALĂ | 14.40 | 5 | 2 | 3 | -3.90 | 23.90 |  |
| 28 | Port Luminiţa | Alte reţele | 21.60 | 5 | 2 | 3 | 6.60 | 20.71 |  |
| 29 | Sulina | Alte reţele | 5.00 | 5 | 2 | 3 | -10.00 | -30.77 |  |
| 30 | Îmbunătăţirea siguranţei traficului naval prin achiziţionarea de nave tehnice multifuncţionale şi echipamente specifice | Alte reţele | 54.70 | 5 | 2 | 3 | 19.30 | 40.09 |  |

- D. Sector transport aerian – 2014-2020

| Nr. crt. | Denumire proiect | Reţeaua TEN-T | Valoare estimată fără TVA (mil. euro) | Durată implementare (ani) | Din care: |  | Valoare BCR | Valoare funcţie SCOR | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Elaborare DTE (ani) | Implementare proiect (ani) |  |  |  |
| 1 | Aeroportul Iaşi | GLOBALĂ | 43.32 | 4 | 1 | 3 | 1.72 | 61.98 |  |
| 2 | Aeroportul Sibiu | GLOBALĂ | 38.35 | 4 | 1 | 3 | 2.07 | 54.71 |  |
| 3 | Aeroportul Bucureşti Otopeni | CENTRALĂ | 1,093.86 | 4 | 1 | 3 | 2.73 | 99.28 |  |
| 4 | Aeroportul Cluj-Napoca | GLOBALĂ | 125.32 | 4 | 1 | 3 | 3.17 | 94.00 |  |
| 5 | Aeroportul Timişoara | CENTRALĂ | 115.68 | 4 | 1 | 3 | 2.03 | 83.83 |  |

- E. Sector transport multimodal 2014-2020

| Nr. crt. | Denumire proiect | Reţeaua TEN-T | Valoare estimată fără TVA (mil. euro) | Durată implementare (ani) | Din care: |  | Valoare EIRR | Valoare funcţie SCOR | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Elaborare DTE (ani) | Implementare proiect (ani) |  |  |  |
| 1 | Multimodal Bucureşti | CENTRALĂ | 47.95 | 3 | 1 | 2 | 7.20 | 130.00 |  |
| 2 | Multimodal Timişoara | CENTRALĂ | 34.25 | 3 | 1 | 2 | 4.20 | 114.83 |  |
| 3 | Multimodal Cluj Napoca | CENTRALĂ | 34.25 | 3 | 1 | 2 | 3.90 | 111.92 |  |
| 4 | Multimodal Bacău | CENTRALĂ | 21.44 | 3 | 1 | 2 | 6.20 | 104.28 |  |
| 5 | Multimodal Oradea | GLOBALĂ | 21.44 | 3 | 1 | 2 | 4.00 | 97.89 |  |

- Anexa nr.20

- Lista de priorităţi a proiectelor de infrastructură de transport cu perioadă de implementare 2020-2030

- A. Sector transport rutier – 2020-2030

| Nr. crt. | Denumire proiect | Indicativ proiect | Reţeaua TEN-T | Valoare estimată fără TVA (mil. euro) | Durată implementare (ani) | Din care: |  | Valoare EIRR | Valoare funcţie SCOR | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Elaborare DTE (ani) | Implementare proiect (ani) |  |  |  |
| 1 | Tg. Mureş - Tg. Neamţ | A8 | CENTRALĂ | 2942.57 | 6 | 2 | 4 | 8.80 | 59.24 |  |
| 2 | Inel Bucureşti (A0) | A0 | CENTRALĂ | 1335 | 5 | 1 | 2 | 5.70 | 55.41 |  |
| 3 | Paşcani - Suceava | DX5 | CENTRALĂ | 289.99 | 3 | 1 | 2 | 11.50 | 68.28 |  |
| 4 | Bucureşti - Craiova | A12 | CENTRALĂ | 955.50 | 4 | 1 | 3 | 7.20 | 45.85 |  |
| 5 | Suceava - Siret | DX5 | CENTRALĂ | 196.20 | 3 | 1 | 2 | 18.70 | 67.13 |  |
| 6 | Drobeta Tr. Severin - Lugoj | DX2 | CENTRALĂ | 1345.61 | 6 | 3 | 3 | 9.80 | 60.18 |  |
| 7 | Craiova - Calafat | ET 13 | CENTRALĂ | 41.50 | 3 | 1 | 2 | 2.40 | 3.20 |  |
| 8 | Drobeta Tr. Severin - Calafat | ET 14 | CENTRALĂ | 50.80 | 3 | 1 | 2 | 1.91 | 2.71 |  |
| 9 | Braşov - Bacău | A5 | GLOBALĂ | 1845.46 | 6 | 2 | 4 | 7.80 | 44.78 |  |
| 10 | Ploieşti - Comarnic | A3 | GLOBALĂ | 306.77 | 3 | 1 | 2 | 12.50 | 40.73 |  |
| 11 | Buzău - Brăila | DX7 | GLOBALĂ | 384.16 | 3 | 1 | 2 | 14.30 | 66.33 |  |
| 12 | Găeşti - Ploieşti | DX1 | Alt reţele | 355.61 | 3 | 1 | 2 | 14.30 | 48.33 |  |
| 13 | Craiova - Drobeta Tr. Severin (faza I)* | DX2 | GLOBALĂ | 615.16 | 5 | 1 | 4 | 9.80 | 45.18 |  |
| 14 | Focşani - Galaţi - Giurgiuleşti | DX6 | Alt reţele | 399.84 | 3 | 1 | 2 | 13.20 | 44.38 |  |
| 15 | Suceava - Botoşani (faza I)* | DX5B | Alt reţele | 124.54 | 3 | 1 | 2 | 19.50 | 40.00 |  |
| 16 | Bacău - Piatra Neamţ (faza I)* | DX5A | Alt reţele | 239.12 | 3 | 1 | 2 | 10.60 | 35.05 |  |
| 17 | Constanţa - Tulcea - Brăila* (faza II Macin - Tulcea)* | DX8 | GLOBALĂ | - | 5 | 1 | 4 | 6.50 | 28.33 |  |
| 18 | Turda - Halmeu (+ Bistriţa, Baia Mare şi Petea) (faza I)* | DX4 | Alt reţele | 1713.21 | 5 | 1 | 4 | 9.90 | 27.54 |  |
| 19 | Brăila - Slobozia - Călăraşi - Chiciu | TR71 | Alte reţele | 71.00 | 3 | 1 | 2 | 3.46 | 3.26 |  |
| 20 | Constanţa - Vama Veche | TR81 | GLOBALĂ | 36.70 | 3 | 1 | 2 | 3.12 | 3.12 |  |
| 21 | Botoşani - Tg. Frumos | TR52B | Alte reţele | 36.50 | 3 | 1 | 2 | 3.09 | 3.09 |  |
| 22 | Vaslui - Galaţi (+ Tecuci - Tişiţa) | TR61A | Parţial Globală | 99.50 | 3 | 1 | 2 | 3.28 | 3.08 |  |
| 23 | Iaşi - Vaslui - Bacău | TR61 | Alte reţele | 99.50 | 3 | 1 | 2 | 3.09 | 2.89 |  |
| 24 | Corabia - Slatina - Rm. Vâlcea | TR21 | Alte reţele | 76.00 | 3 | 1 | 2 | 2.71 | 2.71 |  |
| 25 | Braşov - Sighişoara - Tg. Mureş | TR31 | Parţial Globală | 102.10 | 3 | 1 | 2 | 3.42 | 2.67 |  |
| 26 | Sf. Gheorghe - Miercurea Ciuc - Ditrău | TR41 | Alte reţele | 79.10 | 3 | 1 | 2 | 3.16 | 2.66 |  |
| 27 | Bistriţa (Beclean) - Salva - Moisei - Cârlibaba | TR45 | Alte reţele | 165.45 | 3 | 1 | 2 | 3.30 | 2.50 |  |
| 28 | Arad - Oradea | TR33 | GLOBALĂ | 60.50 | 3 | 1 | 2 | 2.37 | 2.47 |  |
| 29 | Oradea - Satu Mare | TR42 | Alte reţele | 68.50 | 3 | 1 | 2 | 2.34 | 2.34 |  |
| 30 | Sărăţel - Tg. Mureş | TR52A | Alte reţele | 44.00 | 3 | 1 | 2 | 2.30 | 2.30 |  |
| 31 | Focşani - Tg. Secuiesc | TR51 | Alte reţele | 80.30 | 3 | 1 | 2 | 2.19 | 2.19 |  |
| 32 | Crasna - Albiţa | ET15 | GLOBALĂ | 27.00 | 3 | 1 | 2 | 1.60 | 2.10 |  |
| 33 | Piatra Neamţ - Tg. Neamţ | TR61B | Alte reţele | 19.10 | 3 | 1 | 2 | 2.08 | 2.08 |  |
| 34 | Zalău - Satu Mare | TR44 | GLOBALĂ | 49.30 | 3 | 1 | 2 | 1.92 | 1.62 |  |
| 35 | Suceava - Bistriţa | TR52 | Alte reţele | 124.90 | 3 | 1 | 2 | 1.82 | 1.42 |  |
| 36 | Filiaşi - Tg. Jiu - Petroşani - Deva | TR22 | GLOBALĂ | 136.50 | 3 | 1 | 2 | 1.54 | 1.04 |  |
| 37 | Iacobeni - Borşa - Sighetu Marmaţiei - Negreşti Oaş | TR43 | Alte reţele | 159.10 | 3 | 1 | 2 | 1.71 | 0.91 |  |
| 38 | Dr. Tr. Severin - Tg. Jiu - Rm. Vâlcea | TR23 | Alte reţele | 99.30 | 3 | 1 | 2 | 1.78 | 0.78 |  |
| 39 | Deva - Oradea | TR32 | Alte reţele | 124.30 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0.70 |  |
| 40 | Caransebeş - Reşiţa – Voiteg | TR12 | Alte reţele | 62.60 | 3 | 1 | 2 | 1.62 | 0.62 |  |
| 41 | VO Mangalia | - | GLOBALĂ | 19.20 | 3 | 1 | 2 | 13.50 | 47.14 |  |
| 42 | VO Slobozia | - | GLOBALĂ | 13.20 | 3 | 1 | 2 | 15.70 | 46.38 |  |
| 43 | VO Sighişoara | - | GLOBALĂ | 31.20 | 3 | 1 | 2 | 20.40 | 43.57 |  |
| 44 | VO Bistriţa | - | GLOBALĂ | 70.08 | 3 | 1 | 2 | 11.70 | 42.86 |  |
| 45 | VO Vatra Dornei | - | GLOBALĂ | 18.29 | 3 | 1 | 2 | 17.60 | 36.90 |  |
| 46 | VO Miercurea Ciuc | - | GLOBALĂ | 22.92 | 3 | 1 | 2 | 14.10 | 32.57 |  |
| 47 | VO Câmpulung Moldovenesc | - | GLOBALĂ | 86.40 | 3 | 1 | 2 | 3.00 | 22.86 |  |
| 48 | Transalpina | T3 | GLOBALĂ | 46.10 | 3 | 1 | 2 | - | - |  |

- B. Sector transport feroviar 2020-2030

| Nr. crt. | Denumire proiect | Reţeaua TEN-T | Valoare estimată fără TVA (mil. euro) | Durată implementare (ani) | Din care: |  | Valoare EIRR | Valoare funcţie SCOR | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Elaborare DTE (ani) | Implementare proiect (ani) |  |  |  |
| 1 | Paşcani - Dărmăneşti | CENTRALĂ | 284.00 | 5 | 2 | 3 | 7.90 | 96.63 |  |
| 2 | Ploieşti Triaj - Focşani | CENTRALĂ | 572.00 | 5 | 2 | 3 | 7.90 | 90.63 |  |
| 3 | Roman - Iaşi | CENTRALĂ | 527.00 | 5 | 2 | 3 | 7.90 | 86.63 |  |
| 4 | Coşlariu - CâmpiaTurzii | CENTRALĂ | 241.00 | 5 | 2 | 3 | 6.40 | 79.98 |  |
| 5 | Bucureşti - Craiova | CENTRALĂ | 836.00 | 5 | 2 | 3 | 5.90 | 77.76 |  |
| 6 | Caransebeş - Timişoara | CENTRALĂ | 267.50 | 5 | 2 | 3 | 5.90 | 77.76 |  |
| 7 | Timişoara - Arad | CENTRALĂ | 162.00 | 5 | 2 | 3 | 5.90 | 77.76 |  |
| 8 | Cp.Turzii - Cluj-Napoca | CENTRALĂ | 321.00 | 5 | 2 | 3 | 6.40 | 75.79 |  |
| 9 | Craiova - Caransebeş | CENTRALĂ | 919.70 | 6 | 2 | 4 | 5.90 | 71.76 |  |
| 10 | Cluj-Napoca - Ilva Mică | CENTRALĂ | 452.00 | 5 | 2 | 3 | 5.00 | 68.17 |  |
| 11 | Ilva Mică - Suceava | CENTRALĂ | 687.20 | 6 | 2 | 4 | 5.00 | 64.17 |  |
| 12 | Bucureşti - Giurgiu Fr. | CENTRALĂ | 198.24 | 5 | 2 | 3 | 13.90 | 90.00 |  |
| 13 | Dărmăneşti - Vicşani | CENTRALĂ | 57.00 | 5 | 2 | 3 | 7.90 | 63.78 |  |
| 14 | Timişoara - Stamora Moraviţa | CENTRALĂ | 106.40 | 5 | 2 | 3 | 5.00 | 49.18 |  |
| 15 | Buzău - Galaţi | GLOBALĂ | 524.00 | 5 | 2 | 3 | 7.90 | 81.63 |  |
| 16 | Bucureşti (Chitila) - Piteşti | GLOBALĂ | 249.40 | 5 | 2 | 3 | 8.30 | 81.00 |  |
| 17 | Sibiu - Vinţu de Jos | GLOBALĂ | 189.00 | 5 | 2 | 3 | 8.30 | 79.00 |  |
| 18 | Piteşti - Rm. Vâlcea Nord | GLOBALĂ | 365.80 | 6 | 2 | 4 | 8.30 | 75.00 |  |
| 19 | Rm. Vâlcea Nord - Sibiu | GLOBALĂ | 243.80 | 5 | 2 | 4 | 8.30 | 75.00 |  |
| 20 | Filiaşi - Tg. Jiu | GLOBALĂ | 275.50 | 5 | 2 | 3 | 16.70 | 75.00 |  |
| 21 | Tg. Jiu - Petroşani | GLOBALĂ | 192.80 | 5 | 2 | 4 | 16.70 | 75.00 |  |
| 22 | Petroşani - Simeria | GLOBALĂ | 385.00 | 5 | 2 | 3 | 16.70 | 75.00 |  |
| 23 | Arad - Oradea | GLOBALĂ | 217.60 | 5 | 2 | 3 | 5.00 | 51.17 |  |
| 24 | Piteşti - Craiova | Alte reţele | 227.20 | 5 | 2 | 3 | 11.40 | 41.78 |  |
| 25 | Făurei - Feteşti | GLOBALĂ | 356.00 | 5 | 2 | 3 | 7.10 | 38.76 |  |
| 26 | Constanţa – Mangalia | Alte reţele | 100.60 | 5 | 2 | 3 | 2.70 | 3.60 |  |

C.  Sector transport naval 2020-2030

| Nr. crt. | Denumire proiect | Reţeaua TEN-T | Valoare estimată fără TVA (mil. euro) | Durată implementare (ani) | Din care: |  | Valoare EIRR | Valoare funcţie SCOR | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Elaborare DTE (ani) | Implementare proiect (ani) |  |  |  |
| 1 | Realizarea unui terminal RO-RO şi pentru autoturisme în Portul Constanţa Sud-Agigea (molul 3S) - ETAPA 1 A (ha) (S3) | CENTRALĂ | 203.50 | 4 | - | 4 | 8.90 | 100.00 |  |
| 2 | Realizare cheu la gura de acces la CDMN (ml) şi platformă operare (ha) (S15) | CENTRALĂ | 4.88 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 3 | Realizare cheu de acostare adiacent (ha), canal de legătură între danele D85 şi D89 (ml) şi platformă de operare (S16) | CENTRALĂ | 11.93 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 4 | Realizare pod rutier şi drumuri la nivel cu 4 benzi peste canalul de legătură şi racorduri în Port Constanţa Sud - Agigea (km) (S18) | CENTRALĂ | 27.05 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 5 | Realizare terminal LNG pe digul de sud a portului - 350 ml cheu şi 24 ha platformă de operare de adâncime mare (-19 ml) (S17) | CENTRALĂ | 92.90 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 6 | Realizare pasaj denivelat de acces la molul 3S, terminal RO-RO 2.2 km (S12) | CENTRALĂ | 1.76 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 7 | Creşterea adâncimii de navigaţie şi consolidarea cheului de-a lungul danelor 31 - 33 (ml) | CENTRALĂ | 15.82 | 3 | 1 | 2 | 8.90 | 100.00 |  |
| 8 | Realizare terminal de barje în Portul Constanţa Sud etapa II (ml) şi platforme de staţionare (ha) | CENTRALĂ | 32.55 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 9 | Realizare lucrări pentru schimbare destinaţie port vechi | CENTRALĂ | 12.50 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 10 | Reabilitare dane în zonă specializată pe cherestea DPL6 (ml) | CENTRALĂ | 4.70 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 11 | Reamplasare terminal de la dana de gabare pentru realizarea unui spaţiu urban şi dezvoltarea oraşului - port (ml) | CENTRALĂ | 9.75 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 12 | Port Basarabi | Alte reţele | 4.00 | 5 | 2 | 3 | 1.60 | 18.32 |  |
| 13 | Port Hârşova | Alte reţele | 2.60 | 5 | 2 | 3 | 7.50 | 17.58 |  |
| 14 | Port Chilia Veche | Alte reţele | 4.00 | 5 | 2 | 3 | 12.90 | 16.80 |  |
| 15 | Port Bechet | GLOBALĂ | 10.68 | 5 | 2 | 3 | -3.70 | 12.31 |  |
| 16 | Port Moldova Veche | GLOBALĂ | 4.09 | 5 | 2 | 3 | 2.90 | 11.02 |  |
| 17 | Port Cetate | Alte reţele | 7.16 | 5 | 2 | 3 | -3.50 | 2.73 |  |
| 18 | Port Măcin | Alte reţele | 8.91 | 5 | 2 | 3 | -1.50 | 1.88 |  |
| 19 | Port Mahmudia | Alte reţele | 6.00 | 5 | 2 | 3 | 1.50 | -6.88 |  |
| 20 | Port Tr. Măgurele | Alte reţele | 6.75 | 5 | 2 | 3 | 1.00 | -7.92 |  |
| 21 | Port Călăraşi | Alte reţele | 8.25 | 5 | 2 | 3 | -0.60 | -11.25 |  |
| 22 | Port Şviniţa | Alte reţele | 2.94 | 5 | 2 | 3 | -1.90 | -13.95 |  |
| 23 | Portul Baziaş | Alte reţele | 7.14 | 5 | 2 | 3 | -2.00 | -14.15 |  |
| 24 | Portul Zimnicea | Alte reţele | 6.75 | 5 | 2 | 3 | -2.00 | -14.15 |  |
| 25 | Port Tişoviţa | Alte reţele | 4.41 | 5 | 2 | 3 | -2.30 | -14.78 |  |

- D.  Sector transport aerian 2020-2030

| Nr. crt. | Denumire proiect | Reţeaua TEN-T | Valoare estimată fără TVA (mil. euro) | Durată implementare (ani) | Din care: |  | Valoare BCR | Valoare funcţie SCOR | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Elaborare DTE (ani) | Implementare proiect (ani) |  |  |  |
| 1 | Aeroportul Bacău | GLOBALĂ | 66.87 | 4 | 1 | 3 | 1.72 | 46.98 |  |
| 2 | Aeroportul Tg. Mureş | Alte reţele | 50.08 | 4 | 1 | 3 | 2.49 | 44.98 |  |
| 3 | Aeroportul Craiova | GLOBALĂ | 57.94 | 4 | 1 | 3 | 0.90 | 28.87 |  |
| 4 | Aeroportul Baia Mare | GLOBALĂ | 20.87 | 4 | 1 | 3 | 0.13 | 11.87 |  |
| 5 | Aeroportul Tulcea | GLOBALĂ | 16.11 | 4 | 1 | 3 | 0.03 | 9.66 |  |
| 6 | Aeroportul Suceava | GLOBALĂ | 37.91 | 4 | 1 | 3 | 0.19 | 9.20 |  |
| 7 | Aeroportul Oradea | GLOBALĂ | 33.93 | 4 | 1 | 3 | 0.14 | 8.09 |  |
| 8 | Aeroportul Constanta | GLOBALĂ | 49.73 | 4 | 1 | 3 | 0.02 | 5.44 |  |
| 9 | Aeroportul Arad | Alte reţele | 26.92 | 4 | 1 | 3 | 0.37 | 2.17 |  |
| 10 | Aeroportul Satu Mare | Alte reţele | 18.64 | 4 | 1 | 3 | 0.09 | -4.01 |  |

- E. Sector transport multimodal 2020-2030

| Nr. crt. | Denumire proiect | Reţeaua TEN-T | Valoare estimată fără TVA (mil. euro) | Durată implementare (ani) | Din care: |  | Valoare EIRR | Valoare funcţie SCOR | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Elaborare DTE (ani) | Implementare proiect (ani) |  |  |  |
| 1 | Multimodal Suceava | CENTRALĂ | 21.44 | 3 | 1 | 2 | 6.30 | 95.25 |  |
| 2 | Multimodal Iaşi | CENTRALĂ | 34.25 | 3 | 1 | 2 | 2.10 | 94.42 |  |
| 3 | Multimodal Craiova | CENTRALĂ | 34.25 | 3 | 1 | 2 | 4.10 | 83.86 |  |
| 4 | Multimodal Turda | CENTRALĂ | 10.72 | 3 | 1 | 2 | 4.00 | 68.89 |  |
| 5 | Multimodal Braşov | CENTRALĂ | 34.25 | 3 | 1 | 2 | - | - |  |

- Anexa nr.21

- Lista de priorităţi a proiectelor de infrastructură de transport cu perioadă de implementare 2030-2040

- A. Sector transport rutier 2030-2040

| Nr. crt. | Denumire proiect | Indicativ proiect | Reţeaua TEN-T | Valoare estimată fără TVA (mil. euro) | Durată implementare (ani) | Din care: |  | Valoare EIRR | Valoare funcţie SCOR | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Elaborare DTE (ani) | Implementare proiect (ani) |  |  |  |
| 1 | Craiova - Dr.Tr.Severin | DX2 | GLOBALĂ | - | 5 | 1 | 4 | 9.80 | 45.18 |  |
| 2 | Suceava - Botoşani (faza II) | DX5B | GLOBALĂ | - | 3 | 1 | 2 | 19.50 | 40.00 |  |
| 3 | Bacău - Piatra Neamţ (faza II) | DX5A | GLOBALĂ | - | 3 | 1 | 2 | 10.60 | 35.05 |  |
| 4 | Constanţa - Tulcea - Brăila (faza III Constanţa - Tulcea) | DX8 | GLOBALĂ | - | 5 | 1 | 4 | 6.50 | 28.33 |  |
| 5 | Turda - Halmeu (faza II) | DX4 | GLOBALĂ | - | 5 | 1 | 4 | 9.90 | 27.54 |  |
| 6 | Piteşti - Braşov |  | GLOBALĂ | 1224.10 | 6 | 2 | 4 | 11.90 | 19.72 |  |

- B. Sector transport feroviar 2030-2040

| Nr. crt. | Denumire proiect | Reţeaua TEN-T | Valoare estimată fără TVA (mil. euro) | Durată implementare (ani) | Din care: |  | Valoare EIRR | Valoare funcţie SCOR | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Elaborare DTE (ani) | Implementare proiect (ani) |  |  |  |
| 1 | Satu Mare - Baia Mare | GLOBALĂ | 94.40 | 5 | 2 | 3 | 1.90 | 31.02 |  |
| 2 | Oradea - Satu Mare | GLOBALĂ | 212.80 | 5 | 2 | 3 | 1.90 | 29.02 |  |
| 3 | Baia Mare - Dej | GLOBALĂ | 260.60 | 5 | 2 | 3 | 1.90 | 25.02 |  |

- C. Sector transport naval 2030-2040

| Nr. crt. | Denumire proiect | Reţeaua TEN-T | Valoare estimată fără TVA (mil. euro) | Durată implementare (ani) | Din care: |  | Valoare EIRR | Valoare funcţie SCOR | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Elaborare DTE (ani) | Implementare proiect (ani) |  |  |  |
| 1 | Realizare terminal containere pe insulă artificială etapele I+II+III (ha) | CENTRALĂ | 255.02 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 2 | Realizare staţie de alimentare LNG Dana D99 (ml) şi platforme de staţionare | CENTRALĂ | 21.70 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 3 | Dezvoltarea capacităţii feroviare în zona fluvio-maritimă, danele 86 şi 103 (km) | CENTRALĂ | 7.23 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |
| 4 | Racord pe pod denivelat de calea ferată a insulei (km) | CENTRALĂ | 5.40 | 3 | 1 | 2 | n/a | 100.00 |  |

- Anexa nr.22

- Lista proiectelor de infrastructură de transport de interes specific naţional

| Nr. crt. | Denumire proiect | Lungime |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drumul Naţional Transfăgărăşanul | 91 km |
| 2 | Drumul Naţional Transalpina | 131 km |
| 3 | Alternativa Techirghiol | 22 km |
| 4 | Calea ferată Oraviţa – Anina | 33 km |
| 5 | Calea Ferată Sibiu – Agnita | 58 km |

Anexa nr.23

Lista proiectelor de infrastructură de transport aflate în implementare pentru care se asigură sursele de finanţare necesare continuării implementării

A. Sector transport rutier – 2014-2020

| Nr. crt. | Denumire proiect | Indicativ proiect | Reţeaua TEN-T | Valoare estimată fără TVA (mil. euro) |  | Durată implementare (ani) | Din care: |  | Valoare EIRR | Valoare funcţie SCOR | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Elaborare DTE (ani) | Implementare proiect (ani) |  |  |  |
| 1 | Lugoj - Deva (loturile 2, 3 si 4) | - | CENTRALĂ |  | 333.85 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 2 | Sebeş – Turda + legătura oraş Cugir și localitatea Dumbrava | - | CENTRALĂ |  | 278.74 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 3 | Timişoara - Lugoj (lotul 2) | - | CENTRALĂ |  | 13.55 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 4 | VO Braşov | - | GLOBALĂ |  | 6.48 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 5 | Reabilitarea DN6 Alexandria - Craiova | - | CENTRALĂ |  | 29.45 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | VO Caracal | - | CENTRALĂ |  | 8.38 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 7 | VO Săcuieni | - | Alte reţele |  | 2.80 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 8 | VO Carei | - | Alte reţele |  | 9.53 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 9 | VO Tecuci | - | GLOBALĂ |  | 10.46 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Modernizare DN 5 Bucureşti - Adunaţii C. | - | GLOBALĂ |  | 8.10 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 11 | Reabilitare DN56 Craiova – Calafat | - | CENTRALĂ |  | 19.32 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 12 | Reabilitarea DN66 (Rovinari - Petroşani) | - | GLOBALĂ |  | 30.11 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 13 | Modernizare DN73 Pitești - Brașov | - | GLOBALĂ |  | 38.17 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 14 | VO Tg. Jiu | - | GLOBALĂ |  | 16.81 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 15 | Reabilitare DN76 (Deva - Oradea) | - | Alte reţele |  | 92.59 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 16 | Pasaj Ciheiului | - | GLOBALĂ |  | 3.06 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 17 | Pasaj Nojoridului | - | GLOBALĂ |  | 2.18 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 18 | Pod DN 5, Giurgiu | - | CENTRALĂ |  | 2.04 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 19 | Modernizare infrastructurii privind siguranța circulației pe DN1, în sate liniare și puncte negre | - | CENTRALĂ |  | 10.77 | 1 | - | 1 | - | - |  |

B. Sector transport feroviar – 2014-2020

| Nr. Crt. | Denumire proiect | Reţeaua TEN-T | Valoare estimată fără TVA (mil. euro) | Durată implementare (ani) | Din care: |  | Valoare EIRR | Valoare funcţie SCOR | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Elaborare DTE (ani) | Implementare proiect (ani) |  |  |  |
| 1 | Coşlariu - Vințu de Jos - Simeria | CENTRALĂ | 172.02 | 2 | - | 2 | 6.40 | 53.98 |  |
| 2 | Sighișoara - Coşlariu | CENTRALĂ | 166.14 | 2 | - | 2 | 6.40 | 54.98 |  |
| 3 | Poduri peste Dunăre | CENTRALĂ | 15.32 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| 4 | Poduri şi podeţe fazate | CENTRALĂ | 13.50 | 2 | - | 2 | - | - |  |

Anexa nr.24

Modificarea Legii nr. 363/2006 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea I Reţele de Transport, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 806 din 26 septembrie 2006

Anexele nr. 1-10 ale Legii nr. 363/2006 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea I Reţele de Transport, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 806 din 26 septembrie 2006 se înlocuiesc cu prezenta anexă.

A. Reţeaua de căi rutiere

1A – Coridorul rutier de legătură strategică  I: Constanţa, Medgidia, Cernavodă, Feteşti, Lehliu,  Bucureşti, Găeşti, Piteşti, Curtea de Argeş, Tălmaciu, Sibiu, Sebeş, Orăştie,  Deva, Făget, Lugoj, Timişoara, Arad, Nădlac

1B – Coridorul rutier de legătură strategică  II: Bucureşti, Otopeni, Voluntari, Ploieşti, Mizil, Buzău, Rm. Sărat, Focşani, Mărăşeşti, Adjud, Bacău, Roman, Paşcani, Suceava, Siret

1C – Coridorul rutier de legătură strategică  III: Ungheni, Iaşi, Tg. Frumos, Paşcani, Tg. Neamţ, Ditrău, Gheorghieni, Sovata, Tg. Mureş, Iernut, Luduş, Cp. Turzii, Turda, Cluj Napoca, Zalău, Suplacu de Barcău, Oradea, Borş.

1D – Coridorul rutier de legătură strategică  IV: Bucureşti, Ghimpaţi, Alexandria, Roşiori, Drăgăneşti Olt, Caracal,  Craiova, Filiaşi, Strehaia, Dr. Tr. Severin, Orşova,  B. Herculane,  Caransebeş, Lugoj

1E – Coridorul rutier de legătură strategică  V: Bucureşti, Otopeni, Voluntari,  Ploieşti, Câmpina, Comarnic, Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Râşnov, Braşov

1F – Coridorul rutier de legătură strategică  VI: Bacău, Oneşti, Tg. Secuiesc, Braşov, Codlea, Făgăraş, Avrig, Sibiu

B. Reţeaua de căi feroviare

6A - Coridorul feroviar de legătură strategică I:  Bucureşti, Buftea,  Ploieşti, Câmpina, Comarnic, Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Braşov, Rupea, Sighişoara, Mediaş, Copşa Mică, Blaj, Alba Iulia, Sebeş, Orăştie, Simeria, Deva, Săvârşin, Lipova, Arad, Curtici

6B - Coridorul feroviar de legătură strategică II: :  Bucureşti, Buftea, Ploieşti, Mizil, Buzău, Rm. Sărat, Focşani,  Adjud, Bacău, Roman,  Paşcani, Suceava, Dărmăneşti,  Vicşani

6C - Coridorul feroviar de legătură strategică III: Ep. Bihor, Oradea, Aleşd, Huedin, Cluj Napoca, Teiuş, Aiud, Cluj Napoca, Dej, Năsăud, Ilva Mică, Vatra Dornei, Câmpulung M, G. Humorului, Suceava, Paşcani,  Tg. Frumos, Iaşi

6D - Coridorul feroviar de legătură strategică  IV: Bucureşti,  Videle, Roşiori, Drăgăneşti, Caracal, Craiova, Filiaşi, Dr. Tr. Severin, Orşova, B. Herculane, Caransebeş, Lugoj, Timişoara, Arad

C. Reţeaua de căi navigabile interioare şi porturi

Căi navigabile

Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării (km. 845.5 - km. 375)

Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila  (km 375 - km 175)

Apărări de maluri pe Canalul Sulina

Modernizare ecluze, echipamente si instalaţii

Porturi

Reabilitare infrastructură – Port Brăila

Reabilitare infrastructură – Port Galaţi

Reabilitare infrastructură – Drobeta Tr. Severin

Reabilitare infrastructură – Olteniţa

Reabilitare infrastructură – Port Orşova

Reabilitare infrastructură – Port Cernavodă

Reabilitare infrastructură – Port  Corabia

Reabilitare infrastructură – Port Giurgiu

Reabilitare infrastructură – Port Calafat

Reabilitare infrastructură – Port Isaccea

Reabilitare infrastructură – Port Tulcea

Reabilitare infrastructură – Port Ovidiu

Reabilitare infrastructură – Port Medgidia

Reabilitare infrastructură – Port Luminiţa

Reabilitare infrastructură – Port Sulina

Reabilitare infrastructură – Port Basarabi

Reabilitare infrastructură – Port Hârşova

Reabilitare infrastructură – Port Chilia Veche

Reabilitare infrastructură – Port Bechet

Reabilitare infrastructură – Port Moldova Veche

Reabilitare infrastructură – Port Cetate

Reabilitare infrastructură – Port Măcin

Reabilitare infrastructură – Port Mahmudia

Reabilitare infrastructură – Port Tr. Măgurele

Reabilitare infrastructură – Port Călăraşi

Reabilitare infrastructură – Port Şviniţa

Reabilitare infrastructură – Port Baziaş

Reabilitare infrastructură – Port Zimnicea

Reabilitare infrastructură – Port Tişoviţa

D. Reţeaua de aeroporturi

Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi a Aeroportului internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu

Aeroportul Craiova

Aeroportul Timişoara

Aeroportul Sibiu

Aeroportul Cluj-Napoca

Aeroportul Bacău

Aeroportul Iaşi

Aeroportul Târgu Mureş

Aeroportul Constanţa

Aeroportul Suceava

Aeroportul Tulcea

Aeroportul Baia Mare

Aeroportul Oradea

Aeroportul Satu Mare

Aeroportul Arad

Aerodromuri certificate, dedicate aeronavelor mici (MTOW< 5.,700kg, zboruri VFR).

E. Reţeaua de transport multimodal

Bucureşti

Timişoara

Cluj-Napoca

Bacău

Oradea

Suceava

Iaşi

Craiova

Turda

Braşov